Protocollo n. (GBO/05/98099)

_____________________________________________________________

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Premesso:

-	che nel periodo Giugno - Settembre 1994 si sono verificati nei bacini del Reno, del Panaro, del Secchia, dell’Enza e del Crostolo alcuni eventi alluvionali a carattere eccezionale che hanno causato rilevantissimi danni all’assetto idraulico dei corsi d’acqua e all’assetto idrogeologico dei versanti con conseguente distruzione e danneggiamento di numerosissime opere pubbliche di competenza regionale, provinciale e comunale;

-	che con D.L. 3 Maggio 1995, n.154 convertito in legge 30 Giugno 1995, n.265 recante gli ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994 sono stati stanziati da parte del Governo l'importo corrispondente a € 129.114.224,77 per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali nel settore delle opere pubbliche;

-	che con deliberazione della Giunta regionale 13 Febbraio 1996, n.249 è stato approvato il “Piano regionale per la realizzazione degli interventi di ripristino e prevenzione (P.R.R.P.) dei danni provocati dagli eventi alluvionali del Giugno - Settembre 1994 nel Bacino del Reno e nel Bacino del Po (parte)” pubblicato sul BUR n. 28 del 13 febbraio 1996;

-	che con deliberazione della Giunta regionale 26 Novembre 1996, n.2898 è stato approvato il “Piano regionale per la realizzazione degli interventi di ripristino e prevenzione (P.R.R.P.) dei danni provocati dagli eventi alluvionali del Giugno - Settembre 1994 nel Bacino del Reno e nel Bacino del Po (parte)- Primo provvedimento di variazione” pubblicato sul BUR n. 3 del 14 gennaio 1997;

-	che con deliberazione della Giunta regionale 9 Novembre 1998, n.1971 è stato approvato il “Piano regionale per la realizzazione degli interventi di ripristino e prevenzione (P.R.R.P.) dei danni provocati dagli eventi alluvionali del Giugno - Settembre 1994 nel Bacino del Reno e nel Bacino del Po (parte)- Secondo provvedimento di variazione” pubblicato sul BUR n. 156 del 18 dicembre 1998;

- che con deliberazione della Giunta regionale 10 Novembre 1999, n.2042 è stato approvato il “Piano regionale per la realizzazione degli interventi di ripristino e prevenzione (P.R.R.P.) dei danni provocati dagli eventi alluvionali del Giugno - Settembre 1994 nel Bacino del Reno e nel Bacino del Po (parte)- Terzo provvedimento di variazione” ;

- che con deliberazione della Giunta regionale 10 ottobre 2000, n. 1682 è stato approvato il “Piano regionale per la realizzazione degli interventi di ripristino e prevenzione (P.R.R.P.) dei danni provocati dagli eventi alluvionali del Giugno - Settembre 1994 nel Bacino del Reno e nel Bacino del Po (parte)- Quarto provvedimento di variazione”, pubblicato sul BUR n. 179 del 1 dicembre 2000;

-	che con legge regionale 24 marzo 2000, n.22 “Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture della L.R. 21 aprile 1999, n.3” sono stati attuati i principi del D.Lgs 29/1993, prevedendo il riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di opere e lavori pubblici;

-	che con determinazione del Direttore Generale all’Ambiente 4 luglio 2000, n.6200 sono state ridefinite le competenze per quanto concerne la realizzazione di lavori ed opere pubbliche di pertinenza della citata direzione generale;

-	che le procedure da seguire nella fase transitoria sono indicate nella determinazione del Direttore Generale all’Ambiente 4 luglio 2000, n.6200;

Considerato:

- che a seguito dell’aggiudicazione dei lavori e dell'approvazione degli atti di contabilità finale o di collaudo si sono rese disponibili economie che consentono, all’interno del singolo mutuo di finanziamento di programmare ulteriori lotti esecutivi di ripristino e prevenzione e di manutenzione delle opere idrauliche nei corsi d'acqua e di esecuzione di indagini geognostiche;

- che il Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Panaro e destra Secchia con nota 27 ottobre 2005, n. 89988 ha proposto di realizzare con le sopracitate economie dell'intervento contraddistinto dal codice 2M1A007 il seguente nuovo lotto:

2M1A007.007 - SPILAMBERTO - CASTELVETRO - T. GUERRO, RIO SECCO - Ripristino opere di difesa idraulica ed adeguamento sezioni di deflusso con ripresa smottamenti e decespugliamenti in località varie - € 150.568,39

- che il Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno con nota 14 novembre 2005, n. 95919 ha comunicato relativamente ai seguenti interventi:

2M1C006.005 - MONZUNO - RENO - SETTA - Ripristino sezioni di deflusso in loc. Vado - € 41.316,55

2M1C006.006 - S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO - RENO - SETTA - Ripristino di opere idrauliche nel Rio del Voglio in loc. Pian del Voglio - € 103.291,38

- che l'intervento 2M1C006.005 è già stato eseguito in occasione dei lavori di ripristino dei danni provocati dagli eventi alluvionale del 2000-2002;

- che è opportuno ridefinire la denominazione come segue:

2M1C006.005 - COMUNI VARI - Ripristino opere di sistemazione idrogeologica nel territorio della Comunità Montana - € 41.316,55

- che si ritiene opportuno assegnare i finanziamenti sopracitati alla Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi, originariamente indicati di competenza regionale, allo scopo di allargare la base dei soggetti attuatori che hanno dato prova di efficienza realizzativa e ridurre conseguentemente i tempi di realizzazione di tutti gli interventi indicati nel P.R.R.P per la realizzazione dell'intervento con la seguente denominazione:

- che il Responsabile del Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Bologna (oggi Servizio Tecnico Bacino Reno) con nota 27 novembre 2000, n. 14413 ha richiesto di stralciare dal P.R.R.P., a seguito di modifiche morfologiche dei siti interessati conseguenti a successivi eventi alluvionali, il seguente intervento:

2M1C023 - SASSO MARCONI - FIUME RENO - Intervento di sistemazione idraulica mediante escavazione e movimentazione di materiali litoidi in loc. Barleta - m3 45.000

- che la Comunità Montana Alta e Media Valle del Reno con nota 24 marzo 2004, n. 2634 ha proposto la devoluzione della somma di € 88.028,02 derivante dalle seguenti posizioni:

| POSIZIONE E TITOLO | IMPORTO ORIGINARIO | ECONOMIA RIUTILIZZABILE | IMPORTO RIDEFINITO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BACINO PO |  |  |
| 429.150.000 Castel d'Aiano - Ripristino sponda sini-stra | 20.658,28 | 3.391,82 | 17.266,46 |
|  | BACINO RENO |  |  |
| 429.150.300 Castel di Ca-sio - Ripresa frane in loc. capoluogo | 129.114,22 | 13.817,54 | 115.296,68 |
| 429.150.500 Gaggio Montano - Interventi di ripristino frana loc. Silla | 273.722,16 | 17.393,79 | 256.328,37 |
| 429.151.700 Porretta Terme - Ripristino acquedotto e opere di si-stemazione i-draulico fore-stali in loc. Caprera ed in loc. Capugnano | 232.405,60 | 7.489,66 | 224.915,94 |
| 429.151.800 Porretta Terme - Ripristino opere di si-stemazione i-draulica fore-stale in loc. Pian di Favale | 154.937,07 | 15.070,28 | 139.866,79 |
| 429.151.900 Gaggio Montano - Ripristino opere idrau-lico forestali nel f. Pianac-ci e ripri-stino briglie nel rio delle Borre | 82.633,10 | 30.864,93 | 51.768,17 |
| Totale | 893.470,43 | 88.028,02 | 805.442,41 |

per realizzare il seguente intervento:

CASTEL DI CASIO - Completamento funzionale ed estensione dell'efficacia idrogeologica dei lavori già eseguiti in loc. capoluogo e Fornaci - € 88.028,02;

- che il comune di Ramiseto con nota 3 agosto 2005, n. 2653 ha richiesto di utilizzare le economie del mutuo contratto per far fronte ai danni calamitosi e ripristino fognario area polo scolastico e pertanto la denominazione dell'intervento viene così a modificarsi:

in luogo di:

| 24 | RE | RAMISETO | Ripristino viabilità comunale di Cereggio, Pian di Camporella, Cà Mingone-Casa Abati, Bosco di Nigone, Camporella, Succiso Nuovo, Pieve San Vincenzo-Poviglio e nelle loc. Masere-Campogrande, e Ramiseto | 131.696,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

la seguente denominazione:

| 24 | RE | RAMISETO | Ripristino viabilità comunale di Cereggio, Pian di Camporella, Cà Mingone-Casa Abati, Bosco di Nigone, Camporella, Succiso Nuovo, Pieve San Vincenzo-Poviglio e nelle loc. Masere-Campogrande, e Rami-seto Capoluogo e ripristini danni area polo scolastico in loc. Ramiseto capoluogo | 131.696,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Considerato:

- che complessivamente i nuovi interventi di manutenzione di opere idrauliche e di indagini geognostiche ammontano a € 1.080.170,53 come sinteticamente richiamato nel sottoriportato schema richiamando i codici identificativi dell'intervento riportati negli allegati A e B alla presente deliberazione:

BACINO PO

| CODICE INTERVENTO | IMPORTO |
| --- | --- |
| 2M1A001.006 | 7.112,44 |
| 2M1A002.006 | 8.812,37 |
| 2M1A003.010 | 10.058,68 |
| 2M1A004.006 | 15.161,71 |
| 2M1A005.003 | 158.164,67 |
| 2M1A006.004 | 26.760,36 |
| 2M1A007.007 | 150.568,39 |
| 2M1A011.004 | 3.371,01 |
| TOTALE | 380.009,63 |

BACINO RENO

| CODICE INTERVENTO | IMPORTO |
| --- | --- |
| 2M1C001.005 | 19.321,15 |
| 2M1C002.004 | 45.575,50 |
| 2M1C003.007 | 174.116,54 |
| 2M1C004.006 | 83.489,51 |
| 2M1C005.006 | 63.151,78 |
| 2M1C008.003 | 2.200,34 |
| 2M1C009.003 | 3.559,29 |
| 2M1C010.004 | 149.732,48 |
| 2M1C011.003 | 13.392,45 |
| 2M1C013.007 | 9.035,38 |
| 2M1C014.004 | 31.325,09 |
| 2M1C016.003 | 16.315,83 |
| 2M1C017.004 | 54.483,57 |
| 2M1C026.003 | 34.462,00 |
| TOTALE | 700.160,91 |

- che le risorse per il finanziamento dei nuovi interventi di competenza regionale per l'importo complessivo di € 1.080.170,54 sono allocate al capitolo 48217 "Attuazione del Piano Regionale per la realizzazione degli interventi di ripristino e prevenzione (PRRP) dei danni provocati dagli eventi alluvionali del giugno - settembre 1994 nel bacino del Reno e del Po (l. 30 giugno 1995, n.265) - MEZZI STATALI.", a seguito dell’avvenuta contrazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti;

- che per la copertura finanziaria degli interventi 2M1C006 per € 222.076,47 e 2M1C018 € 2.034.840,18, secondo quanto disposto dai commi 75, 76 e 77 dell'art. 1 della L. 311/04 (finanziaria 2005), si farà fronte con l'iscrizione a bilancio per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti degli importi corrispondenti ai mutui contratti su capitoli di bilancio di entrata e di spesa di prossima nuova istituzione;

- che a seguito delle sopracitate variazioni i totali per bacino e soggetti attuatori si modifica come segue (i centesimi di differenza sono dovuti alle conversioni lire/euro):

| P.R.R.P. | IMPORTI PRECEDENTI | IMPORTI RIMODULATI |
| --- | --- | --- |
| BACINO PO |  |  |
| REGIONE EMILIA ROMAGNA | 9.176.664,38 | 9.176.664,36 |
| PROVINCE | 4.134.237,48 | 4.134.237,48 |
| COMUNITA' MONTANE | 1.091.531,66 | 1.088.139,81 |
| COMUNI | 7.288.756,22 | 7.288.756,22 |
| BACINO RENO |  |  |
| REGIONE EMILIA ROMAGNA | 15.816.492,53 | 15.671.884,60 |
| PROVINCE | 438.988,36 | 438.988,36 |
| COMUNITA' MONTANE | 3.406.033,25 | 3.554.032,97 |
| COMUNI | 2.860.138,31 | 2.860.138,31 |
| TOTALI | 44.212.842,19 | 44.212.842,11 |

Richiamate:

-	la deliberazione della Giunta regionale n. 1260 del 22 luglio 2002 concernente "Rivisitazione dell'assetto delle funzioni di difesa del suolo, dei bacini idrografici e della costa";

-	la determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 25 novembre 2003, n.16155 "Delimitazione degli ambiti territoriali di competenza dei Servizi Tecnici di Bacino della Regione Emilia-Romagna";

Dato atto -	del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa Dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. 43/2001 e della propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003;

Su proposta dell’Assessore Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile

A voti unanimi e palesi

delibera

a)	di approvare il quinto provvedimento di variazione al Piano regionale per la realizzazione degli interventi di ripristino e prevenzione (P.R.R.P.) dei danni provocati dagli eventi alluvionali del giugno - settembre 1994 nel bacino del Reno e nel bacino del Po (parte) dell'importo di € 44.212.842,22;

- di dare atto che gli allegati A e B alla deliberazione della Giunta regionale 10 ottobre 2000, n. 1682 risultano conseguentemente modificati in base a quanto contenuto negli allegati A e B che costituiscono parte integrante alla presente deliberazione;

- di dare mandato al Direttore Generale all’Ambiente Difesa del Suolo e della Costa di inoltrare il Quinto provvedimento di variazione al P.R.R.P. alla Cassa Depositi e Prestiti;

- di subordinare, per le motivazioni indicate in premessa, l'avvio della fase di aggiudicazione dei lavori di cui agli interventi 2M1C006 per € 222.076,47 e 2M1C018 € 2.034.840,18, all'accensione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti e alle conseguenti variazioni di bilancio;

- di dare atto che gli interventi di cui al piano allegato relativi ad indagini geognostiche non ancora realizzati, saranno oggetto di specifica programmazione ai sensi della L.R. 9/00 e R.R. 6/01;

f)	di pubblicare il presente 5° provvedimento di variazione al P.R.R.P. sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A:

Piano regionale di ripristino e prevenzione

Bacino interregionale del fiume Reno

LEGENDA NOTE

- PROGETTAZIONE IN CORSO

- AGGIUDICAZIONE EFFETTUATA MA NON CONSEGNATI

- LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE

- LAVORI SOSPESI PER CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE O ALTRO

- LAVORI SOSPESI IN ATTESA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

- LAVORI ULTIMATI

- INTERVENTO COMPLETATO CON ECONOMIE ACCERTATE

- ECONOMIE DI SPESA ACCERTATE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DIPONIBILI SOLO IN SEDE DI APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO

BACINO RENO - ENTE ATTUATORE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

| N | TITOLO | CODICE | L | IMPORTO FINANZ. | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO INCENTIVI | PROV | SOGG ATT. | ATTO APPROV e VAR | APPR. CONTR. | IMP. | TOTALE PAGAM. | ATTO ACCERT. ECON. | ECON. ACCERT. | IMPORTO RIMODUL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COMUNI VARI - RENO - CAVO NAPOLEONICO - Progetto di ripristino e realizzazione opere idrauliche nel Basso Reno e Cavo Napoleonico - € 1.239.496,56 | 2M1C001 |  | 1.239.496,57 | 1.152.970,60 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1.087.037,39 |  | 3.207,70 | 1.239.496,56 |  |
|  | S. AGOSTINO - BONDENO - CAVO NAPOLEONICO - Manutenzione dell'asta e delle opere di presa e scarico | 2M1C001 | 001 | 515.355,46 | 499.242,00 | 0,00 | FE BO | STB BO | 842 13/02/97 | 10248 11/11/97 121 12/01/200 1009 29/06/98 | 4857/97 876/98 | 483.206,82 |  |  | 499.242,00 | 6 |
|  | ARGENTA - MOLINELLA - RENO II^ CATEGORIA - Ripristino frane arginali tra i pil. 124 e 126, ripristino di erosioni spondali pil. 161 e 164 in Comune di Argenta e ripresa frane in loc. S. Maria Morgone fra i pil. 134 e 135 in comune di Molinella | 2M1C001 | 002 | 494.708,91 | 494.708,90 | 0,00 | FE BO | STB BO | 842 13/02/97 | 1735 10/03/98 | 874/98 | 492.276,81 | 7889 22/08/00 | 2.432,09 | 492.276,81 | 7 |
|  | GALLIERA - RENO II^ CATEGORIA - Ripristino frana arginale in loc. Panfilia, tra i pil. 23 e 24 | 2M1C001 | 003 | 112.329,38 | 112.329,38 | 0,00 | BO | STB BO | 842 13/02/97 | 1727 10/03/98 | 875/98 | 111.553,76 | 5013 16/06/99 | 775,61 | 111.553,77 | 7 |
|  | COMUNI VARI - RENO II^ CATEGORIA – Manuten-zione e ripristino opere idrauliche nel basso Reno e Cavo Napoleonico | 2M1C001 | 004 | 117.102,83 | 46.690,32 |  | BO | STB BO | 3131 14/03/05 |  | 3435/05 |  |  |  | 117.102,83 | 1 |

BACINO RENO - ENTE ATTUATORE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

| N | TITOLO | CODICE | L | IMPORTO FINANZ. | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO INCENTIVI | PROV | SOGG ATT. | ATTO APPROV e VAR | APPR. CONTR. | IMP. | TOTALE PAGAM. | ATTO ACCERT. ECON. | ECON. ACCERT. | IMPORTO RIMODUL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COMUNI VARI - Manutenzione opere idrauliche del T. Navile da Via Gagarin a Corticella (Bologna) e da Bentivoglio a Portoni, del Diversivo intero tratto e del T. Savena Abbandonato in tratti saltuari a monte di Capo d'Argine - Lotto A | 2M1C001 | 005 |  |  |  | BO | STB BO |  |  |  |  |  |  | 19.321,15 | 1 |
| 2 | VARI - NAVILE SAVE-NA ABBANDONATO - Progetto di ripristino opere idrauliche nel Navile e Savena Abbandonato - € 361.519,83 | 2M1C002 |  | 361.519,82 | 322.998,69 | 0,00 |  |  |  |  |  | 315.585,40 |  | 7.054,36 | 361.519,83 |  |
|  | BENTIVOGLIO – NAVI-LE - Ripristino frane in loc. varie | 2M1C002 | 001 | 154.937,07 | 147.894,00 | 0,00 | BO | STB BO | 7120 27/07/00 | 13165 29/11/01 | 4687/01 | 140.839,64 | 5293 06/05/03 | 7.054,36 | 140.839,64 | 7 |
|  | BENTIVOGLIO – MA-LALBERGO - NAVILE DIVERSIVO - Ripristino sezione di deflusso | 2F1C060 ex 2M1C002.002 | 002 | 129.114,22 | 107.293,90 | 0,00 | BO | STB BO | 4128 23/05/97 | 8318 26/09/97 | 3976/97 | 107.293,90 | 8001 24/08/00 | 0,00 | 107.293,90 | 7 |
|  | COMUNI VARI – NA-VILE SAVENA AB-BANDONATO – Ripri-stino frane in località varie | 2M1C002 | 003 | 77.468,53 | 67.810,79 | 0,00 | BO | STB BO | 4128 23/05/97 | 7921 12/08/98 | 3815/98 | 67.451,86 |  |  | 67.810,79 | 6 |
|  | COMUNI VARI – Ma-nutenzione opere idrau-liche in località varie del T. Senio dalla Chiu-saccia al ponte di S. Polito - Lotto A | 2M1C002 | 004 |  |  |  | BO | STB BO |  |  |  |  |  |  | 45.575,50 | 1 |
| 3 | VARI - RENO - Progetto di ripristino opere idrau-liche nell'Alto Reno – Intervento 1 - € 1.066.483,50 | 2M1C003 |  | 1.066.483,50 | 934.764,76 | 0,00 |  |  |  |  |  | 892.367,00 |  | 42.397,80 | 1.066.483,50 |  |

BACINO RENO - ENTE ATTUATORE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

| N | TITOLO | CODICE | L | IMPORTO FINANZ. | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO INCENTIVI | PROV | SOGG ATT. | ATTO APPROV e VAR | APPR. CONTR. | IMP. | TOTALE PAGAM. | ATTO ACCERT. ECON. | ECON. ACCERT. | IMPORTO RIMODUL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GAGGIO MONTANO - CASTEL DI CASIO - RENO - Ripristino opere idrauliche in loc. Casa-lino | 2M1C003 | 001 | 85.215,39 | 76.172,74 | 0,00 | BO | STB BO | 6346 21/07/97 | 7920 12/08/98 | 3814/98 | 76.166,42 | 12429 12/12/00 | 6,32 | 76.166,42 | 7 |
|  | GAGGIO MONTANO – RENO - Ripristino opere idrauliche in loc. Marano | 2M1C003 | 002 | 397.671,81 | 343.409,75 | 0,00 | BO | STB BO | 7198 13/08/99 4586 03/06/99 | 8543 11/09/00 | 3703/00 | 343.404,70 | 4565 24/05/02 | 5,07 | 343.404,68 | 7 |
|  | PORRETTA TERME - RENO - Ripristino opere idrauliche in località capoluogo | 2M1C003 | 003 | 103.291,38 | 95.491,33 | 0,00 | BO | STB BO | 6346 21/07/97 | 8518 02/09/98 | 4102/98 | 69.920,47 | 7441 03/08/00 | 25.570,87 | 69.920,46 | 7 |
|  | GAGGIO MONTANO - RENO - SILLA – Conso-lidamento frane e ripri-stino difese spondali in loc. zona industriale del capoluogo | 2M1C003 | 004 | 263.393,02 | 230.822,66 | 0,00 | BO | STB BO | 6346 21/07/97 | 8294 26/08/98 | 3885/98 | 214.075,62 | 1905 09/03/01 | 16.747,04 | 214.075,62 | 7 |
|  | MARZABOTTO - RENO - Ripristino difese spon-dali in loc. Lama di Reno | 2M1C003 | 005 | 116.202,80 | 97.971,87 | 0,00 | BO | STB BO | 1768 15/03/99 | 5483 14/06/00 | 2373/00 | 97.971,08 | 6427 05/07/02 | 0,79 | 97.971,08 | 7 |
|  | LIZZANO IN BELVEDE-RE - RENO SILLA – Ri-pristino difese spondali in loc. Porchia | 2M1C003 | 006 | 100.709,10 | 90.896,41 | 0,00 | BO | STB BO | 6346 21/07/97 | 12293 31/12/97 | 5999/97 | 90.828,71 | 3404 04/05/99 | 67,71 | 90.828,70 | 7 |
|  | COMUNI VARI – Ma-nutenzione opere idrau-liche in località varie del T. Senio dal ponte di S. polito allo sbocco in Reno | 2M1C003 | 007 |  |  |  | BO | STB BO |  |  |  |  |  |  | 174.116,54 | 1 |
| 4 | VARI - SAMOGGIA – Progetto di ripristino o-pere idrauliche nell'Alto Samoggia- € 547.444,31 | 2M1C004 |  | 547.444,31 | 468.986,76 | 0,00 |  |  |  |  |  | 463.954,79 |  | 5.031,96 | 547.444,31 |  |
|  | BAZZANO - SAMOGGIA - Ripristino opere idrau-liche in loc. Capoluogo | 2M1C004 | 001 | 92.962,24 | 79.513,70 | 0,00 | BO | STB BO | 4584 03/06/99 | 6445 12/07/00 | 2824/00 | 78.177,45 | 3445 24/04/01 | 1.336,25 | 78.177,45 | 7 |

BACINO RENO - ENTE ATTUATORE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

| N | TITOLO | CODICE | L | IMPORTO FINANZ. | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO INCENTIVI | PROV | SOGG ATT. | ATTO APPROV e VAR | APPR. CONTR. | IMP. | TOTALE PAGAM. | ATTO ACCERT. ECON. | ECON. ACCERT. | IMPORTO RIMODUL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CASTELLO DI SERRA-VALLE - SAMOGGIA - Ripristino opere idrau-liche e difese spondali nelle loc. Fagnano e Stella | 2M1C004 | 002 | 113.620,52 | 97.051,55 | 0,00 | BO | STB BO | 4584 03/06/99 | 6446 12/07/00 | 2829/00 | 95.857,48 | 3991 08/05/01 | 1.194,06 | 95.857,49 | 7 |
|  | SAVIGNO - SAMOGGIA - Ripristino spondale e sezioni di deflusso in fregio alla strada provinciale | 2M1C004 | 003 | 46.481,12 | 38.830,33 | 0,00 | BO | STB BO | 4584 03/06/99 | 2781 03/04/00 | 1311/00 | 38.817,06 | 9993 8/10/01 | 13,27 | 38.817,06 | 7 |
|  | CASTELLO DI SER-RAVALLE -SAMOGGIA-GHIAIA -Ripristino spon-dale e opere idrauliche in loc. Monteorsello e loc. varie | 2M1C004 | 004 | 149.772,50 | 129.486,59 | 0,00 | BO | STB BO | 4584 03/06/99 | 6444 12/07/00 | 2809/00 | 127.296,74 | 3516 26/04/01 | 2.189,85 | 127.296,74 | 7 |
|  | MONTEVEGLIO – SA-MOGGIA - GHIAIA – Ripri-stino spondale in loc. Barlede | 2M1C004 | 005 | 144.607,93 | 124.104,59 | 0,00 | BO | STB BO | 4584 03/06/99 | 7893 22/08/00 | 3324/00 | 123.806,06 | 3745 06/05/02 | 298,53 | 123.806,06 | 7 |
|  | COMUNI VARI – Manu-tenzione opere idrau-liche in località varie del T. Senio dalla Chiusac-cia al ponte di S. Polito - Lotto B | 2M1C004 | 006 |  |  |  | BO | STB BO |  |  |  |  |  |  | 83.489,51 | 1 |
| 5 | VARI - SAMOGGIA - LAVINO - Progetto di ripristino e realizzazione opere idrauliche nel Basso Samoggia e Lavino - € 451.899,79 | 2M1C005 |  | 451.899,78 | 399.500,54 | 0,00 |  |  |  |  |  | 354.008,11 |  | 10.752,53 | 451.899,79 |  |
|  | CRESPELLANO – SA-MOGGIA - Rio Crespel-lano - Rio Muzza – Ripri-stino sezioni di deflusso | 2M1C005 | 001 | 23.240,56 | 22.889,63 | 0,00 | BO | STB BO | 3511 18/04/00 | 10739 23/10/01 | 3740/01 | 21.793,26 | 8733 29/06/04 | 1.096,37 | 21.793,26 | 7 |

BACINO RENO - ENTE ATTUATORE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

| N | TITOLO | CODICE | L | IMPORTO FINANZ. | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO INCENTIVI | PROV | SOGG ATT. | ATTO APPROV e VAR | APPR. CONTR. | IMP. | TOTALE PAGAM. | ATTO ACCERT. ECON. | ECON. ACCERT. | IMPORTO RIMODUL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SALA BOLOGNESE - SAMOGGIA – Costru-zione di bancone ar-ginale e lavori di manutenzione dell'alveo e dei rilevati arginali | 2M1C005 | 002 | 103.291,38 | 90.404,99 | 0,00 | BO | STB BO | 3511 18/04/00 8355 04/09/00 | 2276 21/03/02 | 812/02 | 61.815,01 |  |  | 90.404,99 | 6 |
|  | ANZOLA - SAMOGGIA - LAVINO - Pulizia e ripri-stino sezioni di deflusso dalla loc. Lavino di Mezzo a confluenza Samoggia | 2M1C005 | 003 | 232.405,60 | 202.661,22 | 0,00 | BO | STB BO | 3511 18/04/00 | 13164 29/11/01 | 4689/01 | 193.005,06 | 4408 02/04/04 | 9.656,16 | 193.005,06 | 7 |
|  | MONTE S. PIETRO - SAMOGGIA - LAVINO - Torrente Landa – Ripri-stino opere idrauliche a difesa della strada provinciale | 2M1C005 | 004 | 92.962,24 | 83.544,70 | 0,00 | BO | STB BO | 3511 18/04/00 | 9295 21/09/01 | 3474/01 | 77.394,78 |  |  | 83.544,70 | 6 |
|  | COMUNI VARI – Manu-tenzione opere idrau-liche in località varie del F. Reno in sx idraulica dalla S.P. 3 alla con-fluenza T. Samoggia e dx idraulica da Trebbo a confluenza Samoggia - Lotto A | 2M1C005 | 005 |  |  |  | BO | STB BO |  |  |  |  |  |  | 63.151,78 | 1 |

BACINO RENO - ENTE ATTUATORE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

| N | TITOLO | CODICE | L | IMPORTO FINANZ. | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO INCENTIVI | PROV | SOGG ATT. | ATTO APPROV e VAR | APPR. CONTR. | IMP. | TOTALE PAGAM. |  |  | ATTO ACCERT. ECON. | ECON. ACCERT. | IMPORTO RIMODUL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | VARI - RENO - SETTA - Progetto di ripristino opere idrauliche nel Reno - Setta - € 222.076,47 | 2M1C006 |  | 366.684,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 222.076,47 |  |
|  | MARZABOTTO - RENO - Ripristino opere idraul-iche in loc. Sperticano | 2M1C006 | 001 | 222.076,47 | 0,00 |  | BO | STB BO |  |  |  |  |  |  |  |  | 222.076,47 | 1 |
|  | MONZUNO - RENO - SETTA - Ripristino se-zioni di deflusso in loc. Vado | 2M1C006 | 005 | 41.316,55 | Intervento trasferito alla Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO-RENO – SET-TA - Ripristino di opere idrauliche nel Rio del Voglio in loc. Pian del Voglio | 2M1C006 | 006 | 103.291,38 | Intervento trasferito alla Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

BACINO RENO - ENTE ATTUATORE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

| N | TITOLO | CODICE | L | IMPORTO FINANZ. | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO INCENTIVI | PROV | SOGG ATT. | ATTO APPROV e VAR | APPR. CONTR. | IMP. | TOTALE PAGAM. | ATTO ACCERT. ECON. | ECON. ACCERT. | IMPORTO RIMODUL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | VARI - RENO - Progetto di ripristino opere idrauliche nell'Alto Reno - Intervento 2 - € 645.571,12 | 2M1C007 |  | 645.571,12 | 639.924,23 | 5.646,89 |  |  |  |  |  | 639.920,71 |  | 3,52 | 645.571,12 |  |
|  | GRIZZANA MORANDI - RENO - Ripristino opere difesa confluenza Li-mentra-Reno in loc. Ponte e Riola | 2M1C007 | 001 | 387.342,67 | 382.802,78 | 4.539,89 | BO | STB BO | 11671 08/11/01 13997 19/12/01 5512 08/05/03 5987 23/05/03 | 7832 08/08/02 5512 08/04/03 | 2835/02 2016/03 | 382.801,92 | 15713 29/10/04 | 0,86 | 387.341,81 | 7 |
|  | GRIZZANA MORANDI - VERGATO-RENO – Ma-nutenzione in alveo loc. Calvenzano | 2M1C007 | 002 | 103.291,38 | 102.184,38 | 1.107,00 | BO | STB BO | 11671 08/11/01 14002 19/12/01 12100 14/11/02 | 7245 25/07/02 | 2737/02 | 102.181,72 | 11171 11/09/03 | 2,66 | 103.288,72 | 7 |
|  | LIZZANO - RENO SILLA - Costruzione briglia in località Panigale a protezione S.P. Madol-ma ed altre opere di sistemazione idraulica | 2M1C007 | 003 | 154.937,07 | 154.937,07 | 0,00 | BO | STB BO | Def. 11671 08/11/01 14017 20/12/018391 14/07/04 | 9521 17/09/02 | 3065/02 | 154.937,07 | 16676 12/11/04 | 0,00 | 154.937,07 | 7 |
|  | Economie residue da programmare |  |  |  |  |  | BO | STB BO |  |  |  |  |  |  | 3,52 |  |
| 8 | VARI - RENO RAVONE - Progetto di ripristino o-pere idrauliche nel F. Reno e nel T. Ravone - € 284.051,29 | 2M1C008 |  | 284.051,29 | 125.532,50 | 1.381,38 |  |  |  |  |  | 118.942,80 |  | 0,00 | 284.051,29 |  |
|  | BOLOGNA - RENO II CATEGORIA - Ripristino erosione spondale nel tratto Casteldebole-Pon-te FS BO-MI | 2M1C008 | 001 | 129.114,22 | 125.532,50 | 1.381,38 | BO | STB BO | 10141 21/08/03 | 5911 04/05/04 | 1797/04 | 118.942,80 |  |  | 126.913,88 | 4 |

BACINO RENO - ENTE ATTUATORE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

| N | TITOLO | CODICE | L | IMPORTO FINANZ. | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO INCENTIVI | PROV | SOGG ATT. | ATTO APPROV e VAR | APPR. CONTR. | IMP. | TOTALE PAGAM. | ATTO ACCERT. ECON. | ECON. ACCERT. | IMPORTO RIMODUL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BOLOGNA-RENO – RA-VONE - Ripristino difese spondali torrente Ravo-ne | 2M1C008 | 002 | 154.937,07 | 0,00 |  | BO | STB BO | 10141 21/08/03 |  |  |  |  |  | 154.937,07 | 2 |
|  | COMUNI VARI – Manu-tenzione opere idrau-liche in località varie del T. Navile da Via Gagarin a Corticella (Bologna) e da Bentivoglio a Portoni, del Diversivo intero tratto e del T. Savena Ab-bandonato in tratti sal-tuari a monte di Capo d'Argine - Lotto B | 2M1C008 | 003 |  |  |  | BO | STB BO |  |  |  |  |  |  | 2.200,34 | 1 |
| 9 | VARI - NAVILE IDICE - Progetto di manu-tenzione chiaviche nel Navile e Idice € 254.096,79 | 2M1C009 |  | 254.096,79 | 251.724,41 | 1.339,47 |  |  |  |  |  | 193.234,93 |  | 2.526,38 | 254.096,79 |  |
|  | MALALBERGO–NAVILE - Ripristino chiavica Por-toni | 2M1C009 | 001 | 129.114,22 | 128.081,31 | 0,00 | BO | STB BO | 316 24/01/00 | 3505 18/04/00 | 5557/00 | 125.554,93 | 2827 08/04/04 | 2.526,38 | 125.554,93 | 7 |
|  | ARGENTA- IDICE – Ma-nutenzione Chiavicone Brocchetti, Cardinala | 2M1C009 | 002 | 124.982,57 | 123.643,10 | 1.339,47 | FE | STB BO | 12993 29/12/00 10080 22/07/04 |  | 435/05 | 67.680,00 |  |  | 124.982,57 | 2 |
|  | COMUNI VARI – Manu-tenzione opere idrau-liche in località varie del T. Navile da Via Gagarin a Corticella (Bologna) e da Bentivoglio a Portoni, del Diversivo intero tratto e del T. Savena Abban-donato in tratti saltuari a monte di Capo d'Argine - Lotto C | 2M1C009 | 003 |  |  |  | FE | STB BO |  |  |  |  |  |  | 3.559,29 | 1 |

BACINO RENO - ENTE ATTUATORE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

| N | TITOLO | CODICE | L | IMPORTO FINANZ. | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO INCENTIVI | PROV | SOGG ATT. | ATTO APPROV e VAR | APPR. CONTR. | IMP. | TOTALE PAGAM. | ATTO ACCERT. ECON. | ECON. ACCERT. | IMPORTO RIMODUL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | BENTIVOGLIO – MA-LALBERGO - NAVILE - Ripristino e adeguamen-to sezioni di deflusso, bonifica arginatura nei comuni di Malalbergo e Bentivoglio € 877.976,73 | 2M1C010 |  | 877.976,73 | 750.127,82 | 0,00 |  |  |  |  |  | 728.244,26 |  | 21.883,57 | 877.976,73 |  |
|  | BENTIVOGLIO – MA-LALBERGO - NAVILE - Ripristino e adeguamen-to sezioni di deflusso, bonifica arginatura nei Comuni di Malalbergo e Bentivoglio - 1° stralcio urgente per la demoli-zione della copertura del canale a Bentivoglio | 2M1C010 | 001 | 192.121,97 | 165.059,62 | 0,00 | BO | STB BO | 9644 29/09/98 | 2522 07/04/99 | 1218/99 | 165.038,90 | 4177 11/05/00 | 20,73 | 165.038,89 | 7 |
|  | BENTIVOGLIO – MA-LALBERGO - NAVILE - Ripristino e adeguamen-to sezioni di deflusso, bonifica arginatura nei Comuni di Malalbergo e Bentivoglio - 2° stralcio per lavori di decespu-gliamento e taglio piante | 2M1C010 | 002 | 33.569,70 | 30.057,79 | 0,00 | BO | STB BO | 10800 26/10/98 | 9758 27/10/99 | 4866/99 | 30.033,47 | 11370 22/11/00 | 24,32 | 30.033,47 | 7 |
|  | BENTIVOGLIO – MA-LABERGO - NAVILE - Ripristino e adeguamen-to sezioni di deflusso, bonifica arginatura nei Comuni di Malalbergo e Bentivoglio | 2M1C010 | 003 | 652.285,06 | 555.010,41 | 0,00 | BO | STB BO | 3512 18/04/00 | 5801 15/06/01 | 2105/01 | 533.171,89 | cons. 2004 | 21.838,52 | 533.171,89 | 7 |

BACINO RENO - ENTE ATTUATORE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

| N | TITOLO | CODICE | L | IMPORTO FINANZ. | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO INCENTIVI | PROV | SOGG ATT. | ATTO APPROV e VAR | APPR. CONTR. | IMP. | TOTALE PAGAM. | ATTO ACCERT. ECON. | ECON. ACCERT. | IMPORTO RIMODUL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COMUNI VARI – Manu-tenzione opere idrau-liche in località varie del T. Idice dal ponte di Vi-gorso al ponte del Dritto, del T. Quaderna dal pon-te Berletta al ponte di via Conserva, del T. Gaiana dal Rio Maggiore alla sbocco nel Quaderna, del T. Fossatone dalla S. S.San Vitale allo sbocco in Quaderna - Lotto A | 2M1C010 | 004 |  |  |  | BO | STB BO |  |  |  |  |  |  | 149.732,48 | 1 |
| 11 | VARI - RENO II CATEGORIA - Ripristino livelletta sommità ar-ginali e sezione di de-flusso da Bologna alla confluenza con il Sa-moggia € 1.270.483,97 | 2M1C011 |  | 1.270.483,98 | 1.263.232,44 | 2.195,81 |  |  |  |  |  | 1.254.895,71 |  | 8.336,73 | 1.270.483,97 |  |
|  | VARI - RENO II CA-TEGORIA - Ripristino li-velletta sommità arginali e sezione di deflusso da Bologna alla confluenza con il Samoggia | 2O2C004 (ex 2M1C011.001) | 000 | 1.088.174,69 | 1.088.174,69 | 0,00 | BO | STB BO | 968 18/02/99 | 10658 19/11/99 | 5345/99 | 1.088.174,69 |  | 0,00 | 1.088.174,69 | 7 |
|  | SALA BOLOGNESE - RENO II^ CATEGORIA - Ripristino e difesa della sponda sinistra in loca-lità Buonconvento | 2M1C011 | 002 | 182.309,29 | 175.057,75 | 2.195,81 | BO | STB BO | 3867 07/05/01 | 9346 18/09/02 | 3283/02 | 166.721,02 | 10861 08/09/03 | 8.336,73 | 168.916,83 | 7 |
|  | COMUNI VARI – Manu-tenzione opere idrauli-che in località varie del T. Savena Abbandonato da Capo d'Argine a Villa Lama - Lotto C | 2M1C011 | 003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.392,45 | 1 |

BACINO RENO - ENTE ATTUATORE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

| N | TITOLO | CODICE | L | IMPORTO FINANZ. | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO INCENTIVI | PROV | SOGG ATT. | ATTO APPROV e VAR | APPR. CONTR. | IMP. | TOTALE PAGAM. | ATTO ACCERT. ECON. | ECON. ACCERT. | IMPORTO RIMODUL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | VARI-RENO II^ CATE-GORIA - Interventi strut-turali per la riduzione del rischio idraulico € 2.324.056,05 | 2M1C012 |  | 2.324.056,04 | 2.098.963,47 | 0,00 |  |  |  |  |  | 2.097.477,92 |  | 0,00 | 2.324.056,04 |  |
|  | VARI-RENO II^ CATE-GORIA-Interventi strut-turali per la riduzione del rischio idraulico | 2M1C012 | 001 | 2.098.963,47 | 2.098.963,47 | 0,00 | BO | STB BO | 4805 10/06/99 | 11522 09/12/99 | 5950/99 | 2.097.477,92 |  |  | 2.098.963,47 | 6 |
|  | ARGELATO-RENO– Ri-pristino e difesa della sponda destra in località Malacappa | 2M1C012 | 002 | 225.092,57 | 0,00 |  | BO | STB BO |  |  |  |  |  |  | 225.092,57 | 1 |
| 13 | VARI - IDICE - Progetto per la sistemazione e ripristino del T. Idice dell'asta di montagna e degli affluenti principali € 296.446,26 | 2M1C013 |  | 296.446,26 | 297.634,11 | 0,00 |  |  |  |  |  | 287.410,88 |  | 10.223,23 | 296.446,26 |  |
|  | MONTERENZIO - SAN LAZZARO - IDICE - Ripristino opere idrau-liche in loc. Cà di Baz-zone in comune di Mon-terenzio e in loc. Piz-zocalvo in Comune di San Lazzaro | 2M1C013 | 001 | 144.064,41 | 144.064,41 | 0,00 | BO | STB BO | 1769 15/03/99 | 5482 14/06/00 | 2381/00 | 144.056,50 | 11910 12/11/02 | 7,91 | 144.056,50 | 7 |
|  | OZZANO EMILIA – IDI-CE - QUADERNA – Ri-pristino briglia in loc. Ca' del Ponte | 2M1C013 | 002 | 22.930,69 | 24.118,54 | 0,00 | BO | STB BO | 7114 17/07/98 | 1312 03/03/99 2733 13/04/99 | 668/99 | 16.514,52 | 2120 15/03/00 | 7.604,02 | 16.514,52 | 7 |
|  | BOLOGNA - IDICE – SAVENA - Rio Strione - Ripristino difese spon-dali in loc.Rastignano | 2M1C013 | 003 | 32.128,78 | 32.128,78 | 0,00 | BO | STB BO | 9101 16/09/98 | 4767 09/06/99 | 2020/99 | 30.574,48 | 11876 20/12/00 | 1.554,30 | 30.574,48 | 7 |

BACINO RENO - ENTE ATTUATORE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

| N | TITOLO | CODICE | L | IMPORTO FINANZ. | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO INCENTIVI | PROV | SOGG ATT. | ATTO APPROV e VAR | APPR. CONTR. | IMP. | TOTALE PAGAM. | ATTO ACCERT. ECON. | ECON. ACCERT. | IMPORTO RIMODUL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MONGHIDORO – MON-ZUNO - IDICE – SAVE-NA - Ripristino opere i-drauliche in loc. Cà del Ponte | 2M1C013 | 004 | 17.043,08 | 17.043,08 | 0,00 | BO | STB BO | 89 13/01/99 | 9788 28/10/99 | 4878/99 | 16.010,39 | 3087 07/04/00 | 1.032,69 | 16.010,39 | 7 |
|  | VARI - IDICE - SAVENA - Rilievi topografici su-ll'asta dell'Idice e af-fluente Savena | 2M1C013 | 005 | 33.311,47 | 33.311,47 | 0,00 | BO | STB BO | 6345 21/07/97 | 12287 31/12/97 | 6000/97 | 33.287,16 | 1774 15/03/99 | 24,31 | 33.287,16 | 7 |
|  | BUDRIO - IDICE – Ripri-stino frana e realiz-zazione difese spondali a monte di Vigorso - 1° lotto | 2M1C013 | 006 | 46.967,83 | 46.967,83 | 0,00 | BO | STB BO | 3086 11/04/01 | 2274 21/03/02 | 826/02 | 46.967,83 | 8237 18/06/04 | 0,00 | 46.967,83 | 7 |
|  | COMUNI VARI – Ma-nutenzione opere idrau-liche in località varie del T. Idice dal ponte di Vigorso al ponte del Dritto, del T. Quaderna dal ponte Berletta al ponte di via Conserva, del T. Gaiana dal Rio Maggiore alla sbocco nel Quaderna, del T. Fos-satone dalla S.S. San Vitale allo sbocco in Quaderna - Lotto B | 2M1C013 | 007 |  |  |  | BO | STB BO |  |  |  |  |  |  | 9.035,38 | 1 |
| 14 | VARI - IDICE - SAVENA - ZENA - Progetto per la sistemazione delle aste fluviali degli affluenti dell'idice € 400,254,10 | 2M1C014 |  | 400.254,09 | 243.752,68 | 0,00 |  |  |  |  |  | 238.871,92 |  | 3.937,89 | 400.254,10 |  |

BACINO RENO - ENTE ATTUATORE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

| N | TITOLO | CODICE | L | IMPORTO FINANZ. | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO INCENTIVI |  | PROV | SOGG ATT. | ATTO APPROV e VAR | APPR. CONTR. | IMP. | TOTALE PAGAM. | ATTO ACCERT. ECON. | ECON. ACCERT. | IMPORTO RIMODUL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S. LAZZARO - IDICE - SAVENA–Manutenzione e ripristino difese spon-dali in loc. Ponte Ca-selle/Ponte S. Ruffillo | 2M1C014 | 001 | 129.114,22 | 0,00 |  |  | BO | STB BO | 340 27/01/99 |  |  |  |  |  | 129.114,22 | 2 |
|  | PIANORO - S. LAZZA-RO - IDICE - ZENA - Ripristino difesa spon-dale in loc. Fornace in Comune di Pianoro e ripristino briglia in loc. Farneto in Comune di San Lazzaro | 2M1C014 | 002 | 167.848,49 | 140.461,82 |  | 0,00 | BO | STB BO | 340 27/01/99 7044 09/08/99 | 2772 03/04/00 | 1312/00 | 136.523,92 | 4446 16/05/01 | 3.937,89 | 136.523,93 | 7 |
|  | BOLOGNA - S. LAZ-ZARO- SAVENA – Ripri-stino difesa spondale in Via Canova e siste-mazione alveo tra le località Parco dei Cedri e San. Ruffillo | 2M1C014 | 003 | 103.291,38 | 103.290,86 |  | 0,00 | BO | STB BO | 340 27/01/99 3515 18/04/00 5563 28/04/04 | 8005 14/08/01 | 2925/01 1799/04 | 102.348,00 |  |  | 103.290,86 | 4 |
|  | COMUNI VARI – Manu-tenzione opere idrau-liche in località varie del F. Reno in sx idraulica dalla S.P. 3 alla con-fluenza T. Samoggia e dx idraulica da Trebbo a confluenza Samoggia - Lotto B | 2M1C014 | 004 |  |  |  |  | BO | STB BO |  |  |  |  |  |  | 31.325,09 | 1 |
| 15 | IMOLA - SANTERNO - Torrente Santerno e Rio Ponticelli - Ripristino fra-ne in loc. Tomba e ripristino sezione di deflusso Rio Ponticelli € 108.455,95 | 2M1C015 |  | 108.455,95 | 108.455,95 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 108.413,79 |  | 42,15 | 108.455,95 |  |

BACINO RENO - ENTE ATTUATORE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

| N | TITOLO | CODICE | L | IMPORTO FINANZ. | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO INCENTIVI | PROV | SOGG ATT. | ATTO APPROV e VAR | APPR. CONTR. | IMP. | TOTALE PAGAM. | ATTO ACCERT. ECON. | ECON. ACCERT. | IMPORTO RIMODUL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IMOLA - SANTERNO - Torrente Santerno e Rio Ponticelli - Ripristino fra-ne in loc. Tomba e ri-pristino sezione di deflusso Rio Ponticelli | 2M1C015 | 001 | 87.472,31 | 87.472,31 | 0,00 | BO | STB BO | 8020 17/09/97 | 7919 12/08/98 | 3813/98 | 87.430,15 | 2531 07/04/99 | 42,15 | 87.430,16 | 7 |
|  | IMOLA - SANTERNO - Ripristino frana e rea-lizzazione difese spon-dali in località San Pro-spero 1° lotto | 2M1C015 | 002 | 20.983,64 | 20.983,64 | 0,00 | BO | STB BO | 3854 07/05/01 | 2273 21/03/02 | 815/02 | 20.983,64 | 3571 01/03/03 | 0,00 | 20.983,64 | 7 |
|  | Economie residue da programmare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,15 | 1 |
| 16 | VARI - SANTERNO - Ripresa frane e ripristino opere idrauliche in loc. varie € 361.519,83 | 2M1C016 |  | 361.519,83 | 347.882,39 | 1.009,08 |  |  |  |  |  | 344.194,92 |  | 3.687,47 | 361.519,83 |  |
|  | VARI-SANTERNO-Ripre sa frane e ripristino ope-re idrauliche in loc. varie | 2M1C016 | 001 | 297.804,54 | 297.804,54 | 0,00 | BO | STB BO | 3704 12/05/99 | 2779 03/04/00 | 1247/00 | 297.531,36 | 13291 30/11/01 | 273,18 | 297.531,36 | 7 |
|  | IMOLA - SANTERNO - Ripresa frana e realiz-zazione difese spondali in loc. San Prospero 2° Lotto | 2M1C015 (ex 2M1C016.002) | 002 | 63.715,29 | 50.077,85 | 1.009,08 | BO | STB BO | 3854 07/05/01 | 2273 21/03/02 | 815/02 | 46.663,56 | 3571 01/03/03 | 3.414,29 | 47.672,64 | 7 |
|  | COMUNI VARI – Manu-tenzione opere idrau-liche in località varie del T. Savena Abbandonato da Capo d'Argine a Villa Lama - Lotto B | 2M1C016 | 003 |  |  |  | BO | STB BO |  |  |  |  |  |  | 16.315,83 | 1 |

BACINO RENO - ENTE ATTUATORE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

| N | TITOLO | CODICE | L | IMPORTO FINANZ. | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO INCENTIVI | PROV | SOGG ATT. | ATTO APPROV e VAR | APPR. CONTR. | IMP. | TOTALE PAGAM. | ATTO ACCERT. ECON. | ECON. ACCERT. | IMPORTO RIMODUL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | VARI - IDICE - Progetto per la manutenzione e il ripristino del T. Idice nell'asta di pianura e affluente Quaderna € 351.190,69 | 2M1C017 |  | 351.190,69 | 296.747,10 | 0,00 |  |  |  |  |  | 296.707,11 |  | 39,98 | 351.190,69 |  |
|  | BUDRIO - CASTENASO - IDICE - Ripristino fra-ne, erosioni spondali nelle loc. Moro/Fabbre-ria, a monte di Vigorso in Comune di Budrio ed in prossimità del campo sportivo del Comune di Castenaso | 2M1C017 | 001 | 180.759,91 | 154.050,06 | 0,00 | BO | STB BO | 318 24/01/00 3505 18/04/00 | 5920 18/06/01 | 2080/01 | 154.012,65 | 11110 23/10/02 | 37,40 | 154.012,66 | 7 |
|  | MEDICINA – IDICE – QUADERNA – Consoli-damento argini in loc. Guardata | 2M1C017 | 003 | 170.430,78 | 142.697,04 | 0,00 | BO | STB BO | 318 24/01/00 3505 18/04/00 | 7054 17/07/01 | 2523/01 | 142.694,46 | 13714 16/12/02 | 2,58 | 142.694,46 | 7 |
|  | COMUNI VARI – Ma-nutenzione opere idrau-liche in località varie del T. Navile da Via Gagarin a Corticella (Bologna) e da Bentivoglio a Portoni, del Diversivo intero tratto e del T. Savena Abban-donato in tratti saltuari a monte di Capo d'Argine - Lotto D | 2M1C017 | 004 |  |  |  | BO | STB BO |  |  |  |  |  |  | 54.483,57 | 1 |
| 18 | RIOLO - FAENZA - CASTELBOLOGNESE - SENIO - Recupero e formazione di aree di espansione piene - € 2.034.840,18 | 2M1C018 | 000 | 2.034.840,18 | 0,00 | 0,00 | RA | STB RA | 2998 18/03/03 |  |  |  |  |  | 2.034.840,18 | 2 |

BACINO RENO - ENTE ATTUATORE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

| N | TITOLO | CODICE | L | IMPORTO FINANZ. | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO INCENTIVI | PROV | SOGG ATT. | ATTO APPROV e VAR | APPR. CONTR. | IMP. | TOTALE PAGAM. | ATTO ACCERT. ECON. | ECON. ACCERT. | IMPORTO RIMODUL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | COMUNI VARI – SIL-LARO - Recupero se-zioni di deflusso e svaso golenale e ringrosso arginali € 1.368.610,78 | 2M1C019 | 000 | 1.368.610,78 | 1.133.430,71 | 15.392,04 | BO | STB BO | definitivo 4889 31/05/02 esecutivo 10495 10/10/02 | 11807 01/09/04 | 3480/04 | 1.098.960,00 |  |  | 1.368.610,78 | 3 |
| 20 | ZOCCA - GUIGLIA – SAMOGGIA GHIAIA - Torrente Ghiaia e af-fluenti - Ripristino opere idrauliche in località varie € 183.858,66 | 2M1C020 |  | 183.858,66 | 149.423,89 | 0,00 |  |  |  |  |  | 148.615,64 |  |  | 183.858,66 |  |
|  | ZOCCA - GUIGLIA - SAMOGGIA GHIAIA - Torrente Ghiaia e af-fluenti - Ripristino opere idrauliche in località varie | 2M1C020 | 001 | 183.858,66 | 149.423,89 | 0,00 | MO | STB MO | 8107 19/09/97 | 8295 26/08/98 | 3840/98 | 148.615,64 |  |  | 149.423,89 | 6 |
|  | Economie residue da programmare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.434,77 | 1 |
| 21 | ANZOLA - SAN GIO-VANNI IN PERSICETO - SAMOGGIA - Ripresa frane e manutenzione alveo in loc. S.Maria/Bu-drie € 598.057,09 | 2O2C003 (ex 2M1C021) | 000 | 598.057,09 | 598.057,09 | 0,00 | BO | STB BO | 9875 16/10/00 | 11128 29/10/01 | 4038/01 | 433.430,25 |  |  | 598.057,09 | 3 |
| 26 | BUDRIO - CASTENASO - IDICE - Ripristino frane e difese spondali, taglio di vegetazione a valle di Vigorso - pil. 0-19 in Comune di Budrio e loc. Passo del Moro – Fab-breria in Com. di Caste-naso € 423.494,66 | 2M1C026 |  | 423.494,66 | 397.209,82 | 1.804,86 |  |  |  |  |  | 387.227,80 |  | 9.982,02 | 423.494,66 |  |

BACINO RENO - ENTE ATTUATORE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

| N | TITOLO | CODICE | L | IMPORTO FINANZ. | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO INCENTIVI | PROV | SOGG ATT. | ATTO APPROV e VAR | APPR. CONTR. | IMP. | TOTALE PAGAM. | ATTO ACCERT. ECON. | ECON. ACCERT. | IMPORTO RIMODUL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BUDRIO- CASTENASO –IDICE - Ripristino frane e difese spondali, taglio di vegetazione a valle di Vigorso - pil. 0-19 in Co-mune di Budrio e loc. Passo del Moro –Fab-breria in Comune di Ca-stenaso | 2M1C026 | 001 | 318.653,91 | 318.653,91 | 0,00 | BO | STB BO | 10797 10/12/98 12983 10/12/98 | 9434 18/10/99 9435 18/10/99 | 4730/99 4729/99 | 308.689,53 | 7116 18/07/01 | 9.964,38 | 308.689,53 | 7 |
|  | BUDRIO - IDICE - Ripristino frana e difese spondali a monte di Vigorso | 2M1C013 (ex 2M1C026.002) | 006 | 104.840,75 | 78.555,91 | 1.804,86 | BO | STB BO | 3086 11/04/01 | 2274 21/03/02 | 826/02 | 78.538,27 | 8237 18/06/04 | 17,64 | 80.343,13 | 7 |
|  | COMUNI VARI – Manu-tenzione opere idrau-liche in località varie del T. Savena Abbandonato da Capo d'Argine a Villa Lama - Lotto A | 2M1C026 | 003 |  |  |  | BO | STB BO |  |  |  |  |  |  | 34.462,00 | 1 |
| 22 | SASSO MARCONI – F. RENO – Intervento di si-stemazione idraulica me diante escavazione e movimentazione di ma-teriali litoidi in loc. Pila m3 27.470 | 2M1C022 | 000 | 0,00 | 0,00 |  | BO | STB BO | 6035 14/08/96 |  | /// | 0,00 |  | 0,00 |  | 7 |

BACINO RENO - ENTE ATTUATORE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

| N | TITOLO | CODICE | L | IMPORTO FINANZ. | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO INCENTIVI | PROV | SOGG ATT. | ATTO APPROV e VAR | APPR. CONTR. | IMP. | TOTALE PAGAM. | ATTO ACCERT. ECON. | ECON. ACCERT. | IMPORTO RIMODUL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | MONZUNO - SETTA - Intervento di sistema-zione idraulica mediante escavazione e movimen-tazione di materiali litoidi in loc. Vado m3 20.000 | 2M1C024 | 000 | 0,00 | 0,00 |  | BO | STB BO | 4703 22/05/01 |  | /// | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 |
| 25 | MARZABOTTO - F. RE-NO - Intervento di siste-mazione idraulica me-diante escavazione e movimentazione di ma-teriali litoidi in loc. Lama di Reno m3 10.000 | 2M1C025 | 000 | 0,00 | 0,00 |  | BO | STB BO | 2778 24/04/96 |  | /// | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 |
|  | TOTALI |  |  | 15.816.492,53 | 11.981.319,96 | 28.769,53 |  |  |  |  |  | 11.489.501,33 |  | 129.107,29 | 15.671.884,60 |  |

BACINO RENO - ENTE ATTUATORE COMUNITA' MONTANA

| N. | PROV. | ENTE ATTUATORE | COMUNE | CORSO D'ACQUA | OGGETTO | IMPORTO | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BO | C. M. ALTA E MEDIA VALLE DEL RENO | CASTEL D'AIANO | ANEVA | Ripristino sezione di deflusso in loc. Molino del Cucco e ripristino guado stradale in loc. Abazia di Labante | 43.898,84 | R |
| 2 | BO | C. M. ALTA E MEDIA VALLE DEL RENO | CASTEL DI CASIO | RIO BERZANTINA | Opere di deflusso in loc. Berzantina | 154.937,07 | R |
| 3 | BO | C. M. ALTA E MEDIA VALLE DEL RENO | CASTEL DI CASIO | RIO RICAVO | Ripresa frane in loc. capoluogo | 115.296,68 | R |
| 4 | BO | C. M. ALTA E MEDIA VALLE DEL RENO | GAGGIO MONTANO | F. PIANACCI RIO DELLE BORRE | Ripristino opere idraulico forestali nel f. Pianacci e ripristino briglie nel rio delle Borre | 51.768,17 | R |
| 5 | BO | C. M. ALTA E MEDIA VALLE DEL RENO | GAGGIO MONTANO | T. SILLA | Interventi di ripristino frana loc. Silla | 256.328,37 | R |
| 6 | BO | C. M. ALTA E MEDIA VALLE DEL RENO | GRANAGLIONE | RENO RIO CASTELLINA | Ripristino opere di difesa idraulico forestale e ripristino sezione in loc. Randaragna e loc. La Castellina | 160.101,64 | R |
| 7 | BO | C. M. ALTA E MEDIA VALLE DEL RENO | GRANAGLIONE | RIO MAGGIORE | Ripristino erosione spondale in loc. Molino di Granaglione | 92.962,24 | R |
| 8 | BO | C. M. ALTA E MEDIA VALLE DEL RENO | GRIZZANA MORANDI VERGATO | RIO SECCO | Ripristino sezione di deflusso in loc. Oreglia di Sopra | 129.114,22 | R |
| 9 | BO | C. M. ALTA E MEDIA VALLE DEL RENO | GRIZZANA MORANDI | RIO PONTE CERIO RIO CAMPEROLO | ripristino opere idraulico forestali in loc. Molino di Albareda e in loc. Camperolo | 144.607,93 | R |

BACINO RENO - ENTE ATTUATORE COMUNITA' MONTANA

| N. | PROV. | ENTE ATTUATORE | COMUNE | CORSO D'ACQUA | OGGETTO | IMPORTO | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | BO | C. M. ALTA E MEDIA VALLE DEL RENO | LIZZANO IN BELVEDERE. | F.D. SERRA F. D. POLLA | Ripristino opere di sistemazione idraulico. forestale in loc. varie | 56.810,26 | R |
| 11 | BO | C. M. ALTA E MEDIA VALLE DEL RENO | MARZABOTTO | VENOLA | Opere di difese strutturali al ponte in loc. Pian di Venola | 41.316,55 | R |
| 12 | BO | C. M. ALTA E MEDIA VALLE DEL RENO | PORRETTA TERME | RIO MAGGIORE RIO RAMPAIO | Ripristino acquedotto e opere di sistemazione idraulico forestali in loc. Caprera ed in loc. Capugnano | 224.915,94 | RP |
| 13 | BO | C. M. ALTA E MEDIA VALLE DEL RENO | PORRETTA TERME | T. SILLA | Ripristino opere di sistemazione idraulica forestale in loc. Pian di Favale. | 139.866,79 | R |
| 14 | BO | C. M. ALTA E MEDIA VALLE DEL RENO | VERGATO | T. VERGATELLO RIO CROARA | ripristino opere idraulico forestale in località Ca' Svampa e ripristino. gabbionata e difesa spondale in località Capriglia e Ca' Dorello | 82.633,10 | R |
| 15 | BO | C. M. VALLE DEL SAMOGGIA | CASTELLO DI SERRAVALLE | RIO MARZATORE | Ripristino sponde e sezione di deflusso il loc. varie | 59.392,54 | R |
| 16 | BO | C. M. VALLE DEL SAMOGGIA | SAVIGNO | RIO CALVANELLA | Ripristino opere idrauliche in loc. capoluogo | 98.126,81 | R |
| 17 | BO | C. M. VALLE DEL SANTERNO | BORGO TOSSIGNANO | RIO MESCOLA | Ripristino briglie in loc. Via Rio Mescola | 25.822,84 | R |

BACINO RENO - ENTE ATTUATORE COMUNITA' MONTANA

| N. | PROV. | ENTE ATTUATORE | COMUNE | CORSO D'ACQUA | OGGETTO | IMPORTO | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | BO | C. M. VALLE DEL SANTERNO | CASAL FIUMANESE | RIO CASALE | Ripristino alveo in loc. capoluogo | 30.987,41 | R |
| 19 | BO | C. M. VALLI DEL SAVENA E DELL'IDICE | LOIANO | T. LOGNOLA | Ripristino opere idrauliche in loc. Ca' Nova Michela-Loghetto | 20.658,28 | R |
| 20 | BO | C. M. VALLI DEL SAVENA E DELL'IDICE | MONGHIDORO MONTERENZIO | RIO PIATTELLO RIO BRESCANDOLI RIO PRADELLA | Ripristino difese spondali nel Rio Piattello in loc. Molino Pierotto, ripristino briglia nel Rio Brescandoli in loc. Ca' Brescandoli e ripristino muro spondale nel Rio Pradella in loc. Rimessa | 95.544,53 | R |
| 21 | BO | C. M. VALLI DEL SAVENA E DELL'IDICE | S. BENEDETTO VAL DI S. | SAMBRO | Interventi sulla frana loc. Cà di Sotto | 258.228,45 | RP |
| 22 | BO | C. M. VALLI DEL SAVENA E DELL'IDICE | SASSO MARCONI | RII OLIVETTA, EVA, MAGGIORE, GENESE | Riprese spondali nel rio Olivetta, nel Rio Eva, nel Rio Maggiore e nel Rio Genese in loc. varie | 134.278,79 | R |
| 23 | BO | C. M. ALTA E MEDIA VALLE DEL RENO | CAMUGNANO GRIZZANA MORANDI | RENO | Ripristino di opere idrauliche nel Rio Vezzano in loc. varie | 309.874,14 | R |
| 24 | BO | C. M. ALTA E MEDIA VALLE DEL RENO | MARZABOTTO | RENO VENOLA | Ripristino opere idraulico forestali in loc. La Casetta | 346.026,12 | R |
| 25 | BO | C. M. ALTA E MEDIA VALLE DEL RENO | GRIZZANA MORANDI | RENO SETTA | Ripristino difese spondali in loc. Ponte Locatello-Ca' Lagaro | 67.139,40 | R |

BACINO RENO - ENTE ATTUATORE COMUNITA' MONTANA

| N. | PROV. | ENTE ATTUATORE | COMUNE | CORSO D'ACQUA | OGGETTO | IMPORTO | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | BO | C. M. ALTA E MEDIA VALLE DEL RENO | VERGATO | RENO | Ripristino briglia in loc. Chiusa | 180.759,91 | R |
| 27 | BO | C. M. ALTA E MEDIA VALLE DEL RENO | CASTEL DI CASIO | RENO | Completamento funzionale ed estensione dell'efficacia idrogeologica dei lavori già eseguiti in loc. capoluogo e Fornaci | 88.028,02 | R |
| 28 | BO | C. M. CINQUE VALLI BOLOGNESI | COMUNI VARI | RENO SETTA | Ripristino opere di sistemazione idrogeologica nel territorio della Comunità Montana | 41.316,55 | R |
| 29 | BO | C. M. CINQUE VALLI BOLOGNESI | S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO | RENO SETTA | Ripristino di opere idrauliche nel Rio del Voglio in loc. Pian del Voglio | 103.291,38 | R |
|  |  |  | TOTALE |  |  | 3.554.032,97 |  |

BACINO RENO - ENTE ATTUATORE PROVINCIA

| N. | PROV. | ENTE ATTUATORE | COMUNE | OGGETTO | IMPORTO | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BO | PROV. DI BOLOGNA | COMUNI VARI | Ripristino della viabilità provinciale delle strade Valle Idice, Valle Samoggia, Vergato-Zocca | 438.988,36 | R |
|  |  |  | TOTALE |  | 438.988,36 |  |

BACINO RENO - ENTE ATTUATORE COMUNE

| PROG. | PROV. | COMUNE ATTUATORE | OGGETTO | IMPORTO | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BO | CAMUGNANO | Ripristino viabilità comunale Lago Brasimone, Verzuno-Vigo | 116.202,80 | R |
| 2 | BO | CASTEL DI CASIO | Ripristino viabilità comunale Ponte della Madonna | 33.569,70 | R |
| 3 | BO | CASTIGLIONE DEI PEPOLI | Ripristino viabilità comunale Castiglione-Sparvo | 36.151,98 | R |
| 4 | BO | GAGGIO MONTANO | Ripristino viabilità comunale Abetaia-Geleto-Pietracolore, Santa Maria-Cà D'Orsino-Africo | 80.050,82 | R |
| 5 | BO | GRANAGLIONE | Ripristino viabilità comunale ponte Madonna-SS 64 | 36.151,98 | R |
| 6 | BO | GRIZZANA | Ripristino viabilità comunale Campolo-Riola, Pioppe-Creda | 237.570,17 | R |
| 7 | BO | LOIANO | Ripristino viabilità comunale Roncastaldo, Roncobertolo e Gragnano loc. Cà Serenari | 206.582,76 | R |
| 8 | BO | LOIANO | Ripristino fognatura e depuratore comunale | 25.822,84 | R |
| 9 | BO | MARZABOTTO | Ripristino viabilità comunale Canovella | 25.822,84 | R |

BACINO RENO - ENTE ATTUATORE COMUNE

| PROG. | PROV. | COMUNE ATTUATORE | OGGETTO | IMPORTO | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | BO | MONGHIDORO | Ripristino viabilità comunale Fradusto-Vergiano, Cà di Baldino loc. Morando, Lognola loc. Cà dei Marchi, loc. Ampugnola | 175.595,35 | R |
| 10.2 | BO | MONGHIDORO | Ripristino viabilità comunale Stiolo-Vergiano | 98.126,81 | R |
| 11.1 | BO | MONTERENZIO | Ripristino viabilità comunale Torre Arabella | 51.645,69 | R |
| 11.2 | BO | MONTERENZIO | Ripristino viabilità comunale Via Corradini-Cà di Coo | 28.405,13 | R |
| 11.3 | BO | MONTERENZIO | Difesa fognatura in sponda destra torr. Idice in loc. Pizzano | 59.392,54 | R |
| 12 | BO | MONTEVEGLIO | Ripristino viabilità comunale Barlete-Maranello | 27.372,22 | R |
| 13 | BO | MONZUNO | Ripristino viabilità comunale guado ponte rio Chiesuola, Monterumici-Brento e Cà di Poldo | 144.607,93 | R |
| 14 | BO | PIANORO | Ripristino viabilità comunale Della Collina loc. Prati, Sant'Andrea in loc. Sant'Andrea | 126.531,94 | R |
| 15 | BO | PIANORO | Ripristino collettore fogna Valle Savena | 67.139,40 | R |

BACINO RENO - ENTE ATTUATORE COMUNE

| PROG. | PROV. | COMUNE ATTUATORE | OGGETTO | IMPORTO | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | BO | S.BENEDETTO VAL DI SAMBRO | Ripristino viabilità comunale Sant'Andrea-Campo Pianoro, Zaccanesca-Porzia, ponte Rio Balzone loc.Poggiolo | 82.633,10 | R |
| 17 | BO | SAVIGNO | Ripristino viabilità comunale Della Pace-Dei Mulini, Samoggia-La Villa loc. Corano, Serretti loc. Cà Gherardi, Rodiano, Segaticcio, Archettina loc. Archettina, Dei Piantè loc. San Prospero | 250.481,60 | R |
| 18 | BO | VERGATO | Ripristino viabilità comunale Vergato-Castelnuovo, Della Vignola loc. Cereglio, Monte Cavalloro | 123.949,66 | R |
| 19 | BO | MARZABOTTO | Ripristino ponte strada comunale sul Reno in loc. Pioppe di Salvaro | 723.039,66 | R |
| 20 | MO | GUIGLIA | Ripristino viabilità comunale Selva-Monteorsello | 103.291,38 | R |
|  | TOTALE |  |  | 2.860.138,31 |  |

Allegato B:

Piano regionale di ripristino e prevenzione

Bacino nazionale del fiume Po - sottobacini Enza, Crostolo, Secchia e Panaro

(province di Reggio Emilia e Modena)

LEGENDA NOTE

- PROGETTAZIONE IN CORSO

- AGGIUDICAZIONE EFFETTUATA MA NON CONSEGNATI

- LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE

- LAVORI SOSPESI PER CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE O ALTRO

- LAVORI SOSPESI IN ATTESA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

- LAVORI ULTIMATI

- INTERVENTO COMPLETATO CON ECONOMIE ACCERTATE

- ECONOMIE DI SPESA ACCERTATE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DIPONIBILI SOLO IN SEDE DI APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO

BACINO PO - ENTE ATTUATORE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

| N | TITOLO | CODICE | L | IMPORTO FINANZ. | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO INCENTIVI | PROV | SOGG ATT. | ATTO APPROV e VAR | APPR. CONTR. | IMP. | TOTALE PAGAM. | ATTO ACCERT. ECON. | ECON. ACCERT. | IMPORTO RIMODUL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VARI - ENZA - CROSTOLO - Progetto di ripristino opere idrauliche nei bacini del T. Enza e del T. Crostolo in località varie - € 469.975,78 | 2M1A001 |  | 469.975,78 | 469.627,16 | 0,00 |  |  |  |  |  | 462.863,34 |  | 6.763,82 | 469.975,78 |  |
|  | REGGIO EMILIA - T. CROSTOLO - T. RODANO - Ricostruzione e riparazione opere idrauliche in loc. Mancatale | 2M1A001 | 001 | 122.400,29 | 122.400,29 | 0,00 | RE | STB RE | 5036 13/06/97 | 12288 31/12/97 | 5992/97 | 117.424,32 | 10539 17/11/99 | 4.975,96 | 117.424,33 | 7 |
|  | COMUNI VARI - T. CROSTOLO - RIO ACQUA CHIARA, T. LODOLA, T. MODOLENA - Ripristino, riparazione e ricostruzione di opere idrauliche in loc. Due Maestà, Fogliano, Borzano, Bellarosa, Montecavolo e Salvarano | 2M1A001 | 002 | 99.676,18 | 99.676,18 | 0,00 | RE | STB RE | 5036 13/06/97 | 12289 31/12/97 | 5993/97 | 99.340,88 | 5270 06/06/01 | 335,30 | 99.340,88 | 7 |
|  | RAMISETO - T. ENZA - RIO ENZANO, RIO PADULI, RIO TRIAGO II - Ricostruzione e riparazione opere idrauliche in loc. Enzano e Fornolo – Storlo | 2M1A001 | 003 | 90.896,41 | 90.896,41 | 0,00 | RE | STB RE | 5036 13/06/97 | 12290 31/12/97 | 5994/97 | 90.715,41 | 1611 02/03/01 | 181,00 | 90.715,41 | 7 |
|  | COMUNI VARI - T. ENZA - RIO CARPINETE, RIO CANOVA - Ricostruzione e riparazione opere idrauliche, ricalibratura d'alveo nelle loc. Compiano, Gazzolo, Canova | 2M1A001 | 004 | 127.564,86 | 127.564,85 | 0,00 | RE | STB RE | 5036 13/06/97 | 12291 31/12/97 | 5995/97 | 126.295,99 | 2192 17/03/00 | 1.268,86 | 126.295,99 | 7 |
|  | COMUNI VARI - SECCHIA - Rii Rocca, Medici, Canaletto e Fosso Varana - Ripristino funzionalità idraulica | 2M1A001 | 005 | 29.438,04 | 29.089,43 |  | RE | STB RE | 3519 18/04/00 | 2767 02/04/01 | 819/01 | 29.086,74 | 11541 07/11/01 | 2,70 | 29.086,73 | 7 |
|  | COMUNI VARI - Esecuzione di indagini geognostiche e monitoraggi in località varie - Lotto A | 2M1A001 | 006 |  |  |  | RE | STB RE |  |  |  |  |  |  | 7.112,44 | 1 |

BACINO PO - ENTE ATTUATORE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

| N | TITOLO | CODICE | L | IMPORTO FINANZ. | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO INCENTIVI | PROV | SOGG ATT. | ATTO APPROV e VAR | APPR. CONTR. | IMP. | TOTALE PAGAM. | ATTO ACCERT. ECON. | ECON. ACCERT. | IMPORTO RIMODUL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | VARI - F. SECCHIA - Progetto di ripristino opere idrauliche e consolidamento versanti nel sottobacino Medio Secchia € 780.882,83 | 2M1A002 |  | 780.882,83 | 776.922,56 | 0,00 |  |  |  |  |  | 772.070,45 |  | 4.852,10 | 780.882,83 |  |
|  | BAISO - CASTELLARANO - RIO BORGONOVO, RIO PENNARELLE, RIO LUCENTA, RIO ROTEGLIA E RIO CASTELVARO - Costruzione opere idrauliche e ricalibratura alvei in loc. Muraglione - Roteglia - San Cassano | 2M1A002 | 001 | 56.473,17 | 56.473,18 | 0,00 | RE | STB RE | 2324 01/04/97 | 8568 03/10/97 | 4066/97 | 56.473,17 | 3705 12/05/99 | 0,00 | 56.473,18 | 7 |
|  | VILLAMINOZZO - T. DOLO, RIO COSTA, RIO BAGATTI - Ricostruzione e riparazione opere idrauliche in loc. Morsiano, ricostruzione opere idrauliche e consolidamento versanti in loc. Case Bagatti | 2M1A002 | 002 | 84.474,52 | 84.474,52 | 0,00 | RE | STB RE | 2324 01/04/97 | 8573 03/10/97 | 4067/97 | 84.467,07 | 2088 23/03/99 | 7,45 | 84.467,07 | 7 |
|  | BAISO - F. SECCHIA - Interventi di consolidamento dissesto versanti | 2M1A002 | 003 | 465.910,23 | 465.910,23 | 0,00 | RE | STB RE | 2324 01/04/97 | 8343 26/09/97 | 3975/97 4608/98 | 465.883,85 | 3211 17/04/01 | 26,38 | 465.883,85 | 7 |
|  | VILLAMINOZZO - T. RIMAORE - Ricostruzione n. 2 manufatti idraulici in loc. Gova | 2M1A002 | 004 | 71.746,21 | 71.746,21 | 0,00 | RE | STB RE | 2324 01/04/97 | 8570 03/10/97 | 4065/97 | 71.617,05 | 2026 22/03/99 | 129,16 | 71.617,05 | 7 |
|  | BAISO - SECCHIA - Completamento interventi di consolidamento dissesto versanti | 2M1A002 | 005 | 102.278,70 | 98.318,42 | 0,00 | RE | STB RE | 247 18/01/00 3513 18/04/00 | 2768 02/04/01 | 818/01 | 93.629,31 | 13869 18/12/01 | 4.689,11 | 93.629,31 | 7 |
|  | COMUNI VARI - Esecuzione di indagini geognostiche e monitoraggi in località varie - Lotto B | 2M1A002 | 006 |  |  |  | RE | STB RE |  |  |  |  |  |  | 8.812,37 | 1 |

BACINO PO - ENTE ATTUATORE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

| N | TITOLO | CODICE | L | IMPORTO FINANZ. | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO INCENTIVI | PROV | SOGG ATT. | ATTO APPROV e VAR | APPR. CONTR. | IMP. | TOTALE PAGAM. | ATTO ACCERT. ECON. | ECON. ACCERT. | IMPORTO RIMODUL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | VARI - SECCHIA - Progetto di ripristino opere idrauliche, consolidamento abitati e versanti nel sottobacino Alto Secchia € 877.976,72 | 2M1A003 |  | 877.976,72 | 873.131,85 | 0,00 |  |  |  |  |  | 867.918,06 |  | 5.213,81 | 877.976,72 |  |
|  | BUSANA - F. SECCHIA - RIO RONDINO, RIO RICCO' - Ricostruzione e riparazione opere idrauliche in loc. Nismozza - Busana | 2M1A003 | 001 | 47.772,26 | 47.772,26 | 0,00 | RE | STB RE | 6894 04/08/97 | 6382 02/07/98 | 3076/98 | 47.704,40 | 2083 14/03/01 | 67,86 | 47.704,40 | 7 |
|  | COLLAGNA - F. SECCHIA - RIO COLLAGNA, RIO VIOLA, CANALE CERRETANO - Ricostruzione e riparazione opere idrauliche in loc. Vallisnera - Cerreto Alpi - Ponte Biola | 2M1A003 | 002 | 91.929,32 | 91.929,33 | 0,00 | RE | STB RE | 6894 04/08/97 | 12294 31/12/97 | 5997/97 | 88.823,93 | 4875 30/05/00 | 3.105,40 | 88.823,93 | 7 |
|  | COLLAGNA - F. SECCHIA - Consolidamento abitato di Vallisnera | 2M1A003 | 003 | 222.342,96 | 222.342,96 | 0,00 | RE | STB RE | 6894 04/08/97 | 12292 31/12/97 | 5996/97 | 222.317,87 | 4751 26/05/00 | 25,09 | 222.317,87 | 7 |
|  | TOANO - CASTELNOVO NE' MONTI - F. SECCHIA - RIO DEI CANI, RIO DI MANNO, RIO SPIROLA - Ricostruzione opere idrauliche in loc. Manno e sistemazione alveo e costruzione opere idrauliche in loc. Gatta | 2M1A003 | 004 | 149.772,50 | 149.772,50 | 0,00 | RE | STB RE | 6894 04/08/97 | 12286 31/12/97 | 5998/97 | 149.553,51 | 10251 10/11/99 | 218,99 | 149.553,51 | 7 |
|  | LIGONCHIO - F. SECCHIA, T. OZOLA - Consolidamento versante in loc. Vaglie | 2M1A003 | 005 | 248.241,96 | 248.241,96 | 0,00 | RE | STB RE | 6894 04/08/97 | 11342 04/12/97 | 5397/97 | 248.173,91 | 7899 22/08/00 | 68,05 | 248.173,91 | 7 |
|  | COLLAGNA - SECCHIA - Completamento opere di consolidamento abitato di Vallisnera | 2M1A003 | 006 | 25.822,84 | 22.620,81 | 0,00 | RE | STB RE | 7673 02/09/99 | 5485 14/06/00 | 2382/00 | 22.554,90 | 11285 31/10/01 | 65,91 | 22.554,90 | 7 |

BACINO PO - ENTE ATTUATORE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

| N | TITOLO | CODICE | L | IMPORTO FINANZ. | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO INCENTIVI | PROV | SOGG ATT. | ATTO APPROV e VAR | APPR. CONTR. | IMP. | TOTALE PAGAM. | ATTO ACCERT. ECON. | ECON. ACCERT. | IMPORTO RIMODUL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COLLAGNA - SECCHIA - T.Riarbero e Canale Cerretano - Lavori di ripristino opere idrauliche in località Cerreto Alpi | 2M1A003 | 007 | 55.260,89 | 55.251,08 | 0,00 | RE | STB RE | 11773 15/12/99 | 13001 29/12/00 | 5612/00 | 54.201,23 | 6333 12/05/04 | 1.049,87 | 54.201,21 | 7 |
|  | BUSANA - SECCHIA - Lavori di ripristino opere idrauliche corso d'acqua minori in località Cervarezza | 2M1A003 | 008 | 20.658,28 | 19.025,24 | 0,00 | RE | STB RE | 7675 02/09/99 | 2778 03/04/00 | 1294/00 | 18.412,60 | 866 09/02/01 | 612,64 | 18.412,60 | 7 |
|  | COMUNI VARI - Esecuzione lavori di indagini negli abitati di Groppo in Comune di Vetto, di Poviglio in Comune di Ramiseto e Vedriano in Comune di Canossa | 2M1A003 | 009 | 16.175,71 | 16.175,71 | 0,00 | RE | STB RE | 6027 14/07/99 | 3785 03/05/00 | 1671/00 | 16.175,71 | 7304 23/07/01 | 0,00 | 16.175,71 | 7 |
|  | COMUNI VARI - Esecuzione di indagini geognostiche e monitoraggi in località varie - Lotto C | 2M1A003 | 010 |  |  |  | RE | STB RE |  |  |  |  |  |  | 10.058,68 | 1 |
| 4 | VARI - TRESINARO - Progetto di ripristino opere idrauliche, consolidamento abitati e versanti nel sottobacino Tresinaro € 533.499,97 | 2M1A004 |  | 533.499,97 | 533.150,65 | 334,86 |  |  |  |  |  | 515.924,24 |  | 17.226,42 | 531.420,80 |  |
|  | CASALGRANDE - RUBIERA - F. SECCHIA, T. TRESINARO, RIO MEDICI, RIO MOTTE, FOSSO SANT'ANTONINO - Ricalibratura alveo in loc. San Donnino e Rubiera | 2M1A004 | 001 | 168.106,72 | 168.106,72 | 0,00 | RE | STB RE | 1767 15/03/99 | 7692 02/09/99 | 3564/99 | 152.982,08 | 4506 16/04/03 | 15.124,64 | 152.982,08 | 7 |

BACINO PO - ENTE ATTUATORE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

| N | TITOLO | CODICE | L | IMPORTO FINANZ. | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO INCENTIVI | PROV | SOGG ATT. | ATTO APPROV e VAR | APPR. CONTR. | IMP. | TOTALE PAGAM. | ATTO ACCERT. ECON. | ECON. ACCERT. | IMPORTO RIMODUL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SCANDIANO - CASTELLARANO - F. SECCHIA, T. TRESINARO, RIO BELLANO, RIO FONTEAMARA, RIO MAZZALASINO, RIO DELLE VIOLE, RIO MARANGONE - Costruzione OO.II. in loc.Ventoso, realizzazione OO.PP. in loc. Cà Caroli e Mazzalasino e ricostruzione opere pubbliche in | 2M1A004 | 002 | 167.647,07 | 167.647,07 | 0,00 | RE | STB RE | 10147 07/11/97 | 6379 02/07/98 | 3075/98 | 167.630,97 | 14109 29/10/03 | 16,11 | 167.630,96 | 7 |
|  | VIANO - CARPINETI - F. SECCHIA, T. TRESINARO, RIO FAGIANO, RIO SAN PROSPERO - Ricalibratura alveo e costruzione opere idrauliche in loc. Tabiano e Carpineti capoluogo | 2M1A004 | 003 | 119.094,96 | 119.094,96 | 0,00 | RE | STB RE | 10147 07/11/97 | 6363 02/07/98 | 3074/98 | 119.091,11 | 1071 14/02/01 | 3,85 | 119.091,11 | 7 |
|  | CANOSSA - T. ENZA - Ripristino funzionalità briglia in località Cedono | 2M1A004 | 004 | 47.405,58 | 47.391,12 | 0,00 | RE | STB RE | 3520 18/04/00 | 2765 02/04/01 | 820/01 | 47.388,47 | 6823 16/07/02 | 2,65 | 47.388,47 | 7 |
|  | CASALGRANDE - RUBIERA - F. SECCHIA, T. TRESINARO, RIO MEDICI, RIO MOTTE, FOSSO SANT'ANTONINO - Ricalibratura alveo in loc. San Donnino e Rubiera | 2M1A004 | 005 | 31.245,64 | 30.910,78 | 334,86 | RE | STB RE | 9633 05/08/03 | 3205 15/03/04 | 977/04 | 28.831,61 | 177 14/01/05 | 2.079,17 | 29.166,47 | 8 |
|  | COMUNI VARI - Esecuzione di indagini geognostiche e monitoraggi in località varie - Lotto D | 2M1A004 | 006 |  |  |  | RE | STB RE |  |  |  |  |  |  | 15.161,71 | 1 |
|  | Economie residue da programmare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.079,17 |  |

BACINO PO - ENTE ATTUATORE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

| N | TITOLO | CODICE | L | IMPORTO FINANZ. | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO INCENTIVI | PROV | SOGG ATT. | ATTO APPROV e VAR | APPR. CONTR. | IMP. | TOTALE PAGAM. | ATTO ACCERT. ECON. | ECON. ACCERT. | IMPORTO RIMODUL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | VARI - PANARO - SCOLTENNA - Sottobacino Alto Panaro - Lavori di ripristino di opere idrauliche e sistemazioni di versanti nel bacino del Torrente Scoltenna € 890.888,15 | 2M1A005 |  | 890.888,15 | 754.182,01 | 0,00 |  |  |  |  |  | 732.723,48 |  | 21.458,53 | 890.888,15 |  |
|  | COMUNI VARI - F. PANARO, T. SCOLTENNA - Ripristino di opere idrauliche nel T. Scoltenna, Rii Motte, Acquicciola, San Francesco, Re, Perticara e affluenti e Vesale in località varie | 2M1A005 | 001 | 738.533,37 | 604.254,57 | 0,00 | MO | STB MO | 9100 16/09/98 | 12963 29/12/00 | 5518/00 | 586.736,85 | 10520 01/09/03 | 17.517,72 | 586.736,85 | 7 |
|  | RIOLUNATO - F. PANARO, T. SCOLTENNA - Sistemazione del versante in loc. Roncombrellaro | 2M1A005 | 002 | 77.468,53 | 76.435,62 | 0,00 | MO | STB MO | 9100 16/09/98 | 9790 28/10/99 | 4879/99 | 73.992,68 | 5328 29/05/01 | 2.442,94 | 73.992,68 | 7 |
|  | SESTOLA - F.PANARO, T. VESALE - Sistemazione del versante in loc. Rovinaccia | 2M1A005 | 003 | 74.886,25 | 73.491,82 | 0,00 | MO | STB MO | 9100 16/09/98 | 9223 13/10/99 11233 02/12/99 | 4429/99 | 71.993,95 | 853 02/02/04 | 1.497,87 | 71.993,95 | 7 |
|  | COMUNI VARI - Manutenzione opere idrauliche in località varie - Lotto A | 2M1A005 | 004 |  |  |  | MO | STB MO |  |  |  |  |  |  | 158.164,67 | 1 |
| 6 | VARI - PANARO - LEO - Sottobacino Alto-Medio Panaro - Lavori di ripristino di opere idrauliche nel bacino del Torrente Leo e lungo l'asta principale del Fiume Panaro € 1.394.433,62 | 2M1A006 |  | 1.394.433,63 | 1.388.804,25 | 0,00 | MO | STB MO |  |  |  | 1.367.673,25 |  | 21.130,99 | 1.394.433,62 |  |
|  | MARANO S.P. - PAVULLO - F. PANARO - Lavori di riparazione di opere idrauliche in loc. varie | 2M1A006 | 001 | 754.853,40 | 754.853,40 | 0,00 | MO | STB MO | 5044 13/06/97 | 3657 23/04/98 | 1719/98 | 750.625,48 | 10029 09/10/01 | 4.227,92 | 750.625,48 | 7 |

BACINO PO - ENTE ATTUATORE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

| N | TITOLO | CODICE | L | IMPORTO FINANZ. | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO INCENTIVI | PROV | SOGG ATT. | ATTO APPROV e VAR | APPR. CONTR. | IMP. | TOTALE PAGAM. | ATTO ACCERT. ECON. | ECON. ACCERT. | IMPORTO RIMODUL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FANANO - PANARO - LEO - DARDAGNA - Lavori di ripristini e risagomature nei Torrenti Leo, Dardagna e affluenti in loc. varie | 2M1A006 | 002 | 342.152,70 | 342.152,70 | 0,00 | MO | STB MO | 5044 13/06/97 | 3658 23/04/98 | 1718/98 | 325.656,88 | 11639 13/12/99 | 16.495,81 | 325.656,89 | 7 |
|  | COMUNI VARI - PANARO - Lavori di ripristino e consolidamento di opere idrauliche in località varie | 2M1A006 | 003 | 297.427,53 | 291.798,15 | 0,00 | MO | STB MO | 7679 02/09/99 | 2777 03/04/00 | 1295/00 | 291.390,89 | 8575 04/09/01 | 407,26 | 291.390,89 | 7 |
|  | COMUNI VARI - Manutenzione opere idrauliche in località varie - Lotto B | 2M1A006 | 004 |  |  |  | MO | STB MO |  |  |  |  |  |  | 26.760,36 | 1 |
| 7 | VARI - PANARO - Sottobacino Medio-Panaro - Lavori di ripristino e ricostruzione di opere idrauliche nei bacini tributari del Fiume Panaro e nel Fiume Panaro in località Marano € 851.379,19 | 2M1A007 |  | 851.379,18 | 846.816,73 | 390,51 |  |  |  |  |  | 700.420,30 |  | 146.396,44 | 851.379,19 |  |
|  | CASTELVETRO - SPILAMBERTO - F. PANARO - T. GUERRO - Lavori di taglio di vegetazione, di risagomature e ripristino di opere idrauliche nei T. Guerro nelle loc. Castelvetro e S. Vito e nel T. Traino e Rio Secco in località varie | 2M1A007 | 001 | 272.288,99 | 272.288,99 | 0,00 | MO | STB MO | 11317 04/12/97 | 9909 05/10/98 | 4795/98 | 134.423,38 | 14387 03/11/03 | 137.865,61 | 134.423,38 | 7 |
|  | MARANO S.P. - PANARO - RII TORTO E FAELLANO - Ripristino opere idrauliche nel F. Panaro, Rio Piccolo, Rii Torto e Faellano in loc. varie | 2M1A007 | 002 | 150.805,41 | 150.805,41 | 0,00 | MO | STB MO | 7115 17/07/98 | 1756 15/03/99 | 856/99 | 150.457,03 | 7109 27/07/00 | 348,38 | 150.457,03 | 7 |

BACINO PO - ENTE ATTUATORE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

| N | TITOLO | CODICE | L | IMPORTO FINANZ. | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO INCENTIVI | PROV | SOGG ATT. | ATTO APPROV e VAR | APPR. CONTR. | IMP. | TOTALE PAGAM. | ATTO ACCERT. ECON. | ECON. ACCERT. | IMPORTO RIMODUL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MONTESE - ZOCCA - PANARO - Lavori di ripristino opere idrauliche nei T. Dardagnola e affluenti, Rio Rivella, San Martino e Missano e affluenti in località varie | 2M1A007 | 003 | 160.130,04 | 160.130,04 | 0,00 | MO | STB MO | 11317 04/12/97 | 9910 05/10/98 | 4794/98 | 152.472,04 | 10751 08/11/00 | 7.658,00 | 152.472,04 | 7 |
|  | SAVIGNANO S.P. - F. PANARO - Lavori di risagomatura e ripristino di opere idrauliche nei Rii D'Orzo, Ghiarella e Baldo in località varie | 2M1A007 | 004 | 76.213,54 | 76.213,54 | 0,00 | MO | STB MO | 11317 04/12/97 | 8296 26/08/98 | 3841/98 | 75.940,67 | 716 07/02/00 | 272,88 | 75.940,66 | 7 |
|  | MARANO S.P. - PAVULLO - MONTESE - F. PANARO - Lavori di risagomatura e ripristino di difese spondali nel F. Panaro a monte del ponte Chiozzo | 2M1A007 | 005 | 47.333,27 | 46.359,65 | 390,51 | MO | STB MO | 1816 08/03/01 | 12288 15/11/01 | 4380/01 | 46.297,46 | 13453 16/10/03 | 62,19 | 46.687,97 | 7 |
|  | MODENA - SPILAMBERTO - T. GUERRO, RIO SECCO - Lavori di ripristino e manutenzione opere idrauliche nel T. Guerro e costruzione di difesa spondale e taglio selettivo della vegetazione nel Rio Secco a valle S.S. n.623 | 2M1A007 | 006 | 144.607,93 | 141.019,10 | 0,00 | MO | STB MO | 12033 06/12/00 | 6548 04/07/01 | 2316/01 | 140.829,72 | 13775 16/10/03 | 189,38 | 140.829,72 | 7 |
|  | SPILAMBERTO - CASTELVETRO - T. GUERRO, RIO SECCO - Ripristino opere di difesa idraulica ed adeguamento sezioni di deflusso con ripresa smottamenti e decespugliamenti in località varie | 2M1A007 | 007 |  |  |  | MO | STB MO |  |  |  |  |  |  | 150.568,39 | 1 |

BACINO PO - ENTE ATTUATORE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

| N | TITOLO | CODICE | L | IMPORTO FINANZ. | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO INCENTIVI | PROV | SOGG ATT. | ATTO APPROV e VAR | APPR. CONTR. | IMP. | TOTALE PAGAM. | ATTO ACCERT. ECON. | ECON. ACCERT. | IMPORTO RIMODUL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | VARI - SECCHIA - Sottobacino Alto Secchia - Lavori di ripristino e costruzione di opere idrauliche e sistemazione versanti nei bacini dei Torrenti Dolo e Dragone € 903.799,57 | 2M1A008 |  | 903.799,58 | 886.183,46 | 11.038,85 |  |  |  |  |  | 867.122,94 |  | 18.550,04 | 903.799,57 |  |
|  | FRASSINORO - MONTEFIORINO - F. SECCHIA - T. DOLO - Lavori di ripristino e costruzione difese spondali nel Torrente Dolo in loc. Romanoro e Ponte Dolo (zona ceramiche) | 2M1A008 | 001 | 330.532,42 | 322.392,61 | 3.935,86 | MO | STB MO | 1504 27/02/01 | 10976 25/10/01 | 3870/01 | 309.324,59 | 9430 04/07/05 | 13.068,02 | 313.260,45 | 8 |
|  | COMUNI VARI -F. SECCHIA, T. DRAGONE - Lavori di ripristino opere idrauliche in località varie | 2M1A008 | 002 | 475.140,35 | 467.297,38 | 5.876,91 | MO | STB MO | 1504 27/02/01 | 12262 15/11/00 | 4398/01 | 461.812,36 | 3523 21/03/05 | 5.482,02 | 467.692,27 | 8 |
|  | FRASSINORO - F.SECCHIA, T. DOLO, T. DRAGONE - Lavori a protezione di caduta massi dalla parete rocciosa incombente sull'abitato di Riccovolto | 2M1A008 | 003 | 98.126,81 | 96.493,47 | 1.226,08 | MO | STB MO | 1504 27/02/01 | 13070 27/11/01 | 4372/01 | 95.985,99 |  |  | 97.719,55 | 4 |
|  | Economie residue da programmare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.127,30 |  |

BACINO PO - ENTE ATTUATORE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

| N | TITOLO | CODICE | L | IMPORTO FINANZ. | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO INCENTIVI | PROV | SOGG ATT. | ATTO APPROV e VAR | APPR. CONTR. | IMP. | TOTALE PAGAM. | ATTO ACCERT. ECON. | ECON. ACCERT. | IMPORTO RIMODUL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | VARI - SECCHIA - ROSSENNA - Sottobacino Medio Secchia - Lavori di ripristino e costruzione di opere idrauliche e sistemazione versanti nei bacini dei Torrenti Rossenna e del Fiume Secchia € 1.229.683,87 | 2M1A009 |  | 1.229.683,88 | 1.216.205,93 | 14.889,30 |  |  |  |  |  | 1.205.221,10 |  | 10.984,84 | 1.229.683,87 |  |
|  | COMUNI VARI - F. SECCHIA, T. ROSSENNA - Lavori di ripristino opere idrauliche nel T. Rossenna e affluenti in località varie e a difesa S.P. n.23. Ripristino di opere idrauliche nel Fiume Secchia | 2M1A009 | 001 | 504.061,93 | 499.387,66 | 6.122,43 | MO | STB MO | 1503 27/02/01 | 10972 25/10/01 | 3873/01 3873/02 | 488.512,72 | 2858 08/03/05 | 10.874,95 | 494.635,14 | 8 |
|  | PRIGNANO - F. SECCHIA - Sistemazione del versante in loc. La Volta di Saltino | 2M1A009 | 002 | 503.545,48 | 497.372,69 | 6.137,40 | MO | STB MO | 1503 27/02/01 | 10528 17/10/01 13743 16/12/02 | 3639/01 4658/02 | 497.322,80 | 4419 06/04/05 | 49,89 | 503.460,20 | 8 |
|  | PRIGNANO - F. SECCHIA - Sistemazione di versante in loc. Castelvecchio | 2M1A009 | 003 | 222.076,47 | 219.445,58 | 2.629,47 | MO | STB MO | 1503 27/02/01 | 13142 28/11/01 13745 16/12/02 | 4388/01 4671/02 | 219.385,58 | 14275 16/10/03 | 60,00 | 222.015,05 | 7 |
|  | Economie residue da programmare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.573,48 |  |
| 10 | COMUNI VARI - Sottobacino Alta-Media Pianura Modenese - Lavori di risagomatura e costruzione di difese spondali nei bacini dei torrenti Grizzaga e Tiepido € 599.090,00 | 2M1A010 |  | 599.090,00 | 314.841,74 | 2.623,45 | MO | STB MO |  |  |  | 206.898,00 |  | 0,00 | 599.090,00 |  |

BACINO PO - ENTE ATTUATORE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

| N | TITOLO | CODICE | L | IMPORTO FINANZ. | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO INCENTIVI | PROV | SOGG ATT. | ATTO APPROV e VAR | APPR. CONTR. | IMP. | TOTALE PAGAM. | ATTO ACCERT. ECON. | ECON. ACCERT. | IMPORTO RIMODUL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COMUNI VARI - T. GRIZZAGA, T. TAGLIO, T. NIZZOLA, T. TEGAGNA O GHERBELLA - Lavori di taglio vegetazione, risagomature in località varie | 2M1A010 | 001 | 387.342,67 | 106.034,47 | 0,00 | MO | STB MO | def. 10632 19/10/01 esecutivo 7199 19/06/03 | 7199 19/06/03 | 2653/03 | 0,00 |  |  | 387.342,67 | 2 |
|  | COMUNI VARI - T. TIEPIDO - RIO GAMBERI - FOSSO BERNARDI - Lavori di ripristino, costruzione di difese spondali e risagomature in località varie | 2M1A010 | 002 | 211.747,33 | 208.807,27 | 2.623,45 | MO | STB MO | 10632 19/10/01 | 8435 02/09/02 | 3004/02 | 206.898,00 |  |  | 211.430,72 | 2 |
|  | Economie residue da programmare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316,61 |  |
| 11 | COMUNI VARI - Sottobacino Pianura Modenese - Lavori di risagomatura e ripristino opere idrauliche nel torrente Fossa, nei Cavi Argine e Minutara e corsi d'acqua minori € 645.054,66 | 2M1A011 |  | 645.054,66 | 633.793,20 | 7.969,97 |  |  |  |  |  | 632.849,16 |  | 79,52 | 645.054,66 |  |
|  | COMUNI VARI - F. PANARO - C. NAVIGLIO - Lavori di decespugliamento, risagomature e ripristini nei Cavi Levata, Argine, Minutara, T. Cerca, Fossa Monda e corsi d'acqua minori in località varie | 2M1A011 | 001 | 180.243,46 | 177.097,63 | 2.253,01 | MO | STB MO | 1424 23/02/01 | 13097 28/11/01 | 4396/01 | 177.091,14 | 13742 16/10/03 | 6,49 | 179.344,15 | 7 |

BACINO PO - ENTE ATTUATORE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

| N | TITOLO | CODICE | L | IMPORTO FINANZ. | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO INCENTIVI | PROV | SOGG ATT. | ATTO APPROV e VAR | APPR. CONTR. | IMP. | TOTALE PAGAM. | ATTO ACCERT. ECON. | ECON. ACCERT. | IMPORTO RIMODUL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CASTELFRANCO - SAN CESARIO S.P. - F. PANARO, S. MUZZA - Lavori di taglio di vegetazione, risagomatura nello Scolo Diversivo Muzza, Muzza Vecchia, Scolo Muzza Abbandonata, Scolo Gatto, Scolo Sonata, Scolo Cassola, Canalino Borsari, Canale di Castelfranco, Canalino Marta in loc. varie | 2M1A011 | 002 | 160.101,63 | 155.820,52 | 1.908,26 | MO | STB MO | 1424 23/02/01 | 2373 25/03/02 | 592/02 | 154.956,00 |  |  | 157.728,78 | 3 |
|  | COMUNI VARI - F. SECCHIA, FOSSA VALLURBANA - Lavori di ripristino opere idrauliche e risagomature del Torrente Fossa, Rii Corlo e Vallurbana in località varie | 2M1A011 | 003 | 304.709,57 | 300.875,05 | 3.808,70 | MO | STB MO | 1424 23/02/01 | 13211 29/11/01 | 4683/01 | 300.802,02 | 13411 16/10/03 | 73,03 | 304.610,72 | 7 |
|  | COMUNI VARI - Manutenzione opere idrauliche in località varie - Lotto C | 2M1A011 | 004 |  |  |  | MO | STB MO |  |  |  |  |  |  | 3.371,01 | 1 |
| 12 | RAMISETO - T. ENZA, T. LONZA - Intervento di sistemazione idraulica mediante escavazione e movimentazione di materiali litoidi in loc. Borcale m3 10.000 | 2M1A012 | 000 | 0,00 | 0,00 |  | RE | STB RE | 4280 12/05/98 |  | /// | 0,00 |  | 0,00 |  | 7 |
| 13 | RAMISETO - T. ENZA, T. VAINA - Intervento di sistemazione idraulica mediante escavazione e movimentazione di materiali litoidi in loc. Borcale m3 10.000 | 2M1A013 | 000 | 0,00 | 0,00 |  | RE | STB RE | 4287 12/05/98 |  | /// | 0,00 |  | 0,00 |  | 7 |

BACINO PO - ENTE ATTUATORE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

| N | TITOLO | CODICE | L | IMPORTO FINANZ. | IMPORTO IMPEGNATO | IMPORTO INCENTIVI | PROV | SOGG ATT. | ATTO APPROV e VAR | APPR. CONTR. | IMP. | TOTALE PAGAM. | ATTO ACCERT. ECON. | ECON. ACCERT. | IMPORTO RIMODUL. | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | VILLA MINOZZO - T. LUCOLA - Intervento di sistemazione idraulica mediante escavazione e movimentazione di materiali litoidi in loc. Poiano m3 5.000 (m3 3.573) | 2M1A014 | 000 | 0,00 | 0,00 |  | RE | STB RE | 7757 14/10/96 |  | /// | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 |
|  | TOTALE |  |  | 9.176.664,38 | 8.693.659,54 | 37.246,94 |  |  |  |  |  | 8.331.684,32 |  | 252.656,51 | 9.176.664,35 |  |

BACINO PO - ENTE ATTUATORE COMUNITA' MONTANA

| PROG. | PROV. | ENTE ATTUATORE | COMUNE | CORSI D'ACQUA | OGGETTO | IMPORTI | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RE | COM. MON. APPEN. REGGIANO | CANOSSA | __ | Consolidamento versante capoluogo | 46.481,12 | R |
| 2 | RE | COM. MON. APPEN. REGGIANO | CARPINETI | __ | Consolidamento di versante di Villaprara - Case Lanzi | 87.797,67 | R |
| 3 | BO | COM.MON. ALTA MEDIA VALLE RENO | CASTEL D'AIANO | Rio Rivola | Ripristino sponda sinistra | 17.266,46 | R |
| 4 | BO | COM.MON. ALTA MEDIA VALLE RENO | CASTEL D'AIANO | T. Casaccia Rio Gea | Ripristino opere di difesa spondale | 21.691,19 | R |
| 5 | BO | COM.MON. ALTA MEDIA VALLE RENO | LIZZANO IN BELVEDERE | Fiume Rocca | Ripristino opere di sistemazione idraulica e forestale | 41.316,55 | R |
| 6 | BO | COM.MON. ALTA MEDIA VALLE RENO | LIZZANO IN BELVEDERE | Rio Ri | Ripristino opere di sistemazione idraulico forestale | 15.493,71 | R |
| 7 | BO | COM.MON. ALTA MEDIA VALLE RENO | LIZZANO IN BELVEDERE | Rio Bardini | Ripristino opere di sistemazione idraulico forestale | 77.468,53 | R |
| 8 | BO | COM.MON. ALTA MEDIA VALLE RENO | LIZZANO IN BELVEDERE | Rio della Torre | Ripristino opere di sistemazione idraulico forestale | 144.607,93 | R |

BACINO PO - ENTE ATTUATORE COMUNITA' MONTANA

| PROG. | PROV. | ENTE ATTUATORE | COMUNE | CORSI D'ACQUA | OGGETTO | IMPORTI | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BO | COM.MON. ALTA MEDIA VALLE RENO | LIZZANO IN BELVEDERE | Rio Pra della Vigna | Ripristino opere di sistemazione idraulico forestale | 103.291,38 | R |
| 10 | MO | COM. MON. DEL FRIGNANO | PAVULLO | T.Scoltenna Rio Benedello Rio Lerne Rio Camurana | Riparazioni opere idrauliche, taglio di vegetazione e movimentazioni | 119.559,77 | R |
| 11 | MO | COM. MON. DEL FRIGNANO | RIOLUNATO | Rio Castello e affluenti | Riparazione opere idrauliche | 77.468,53 | R |
| 12 | MO | COM. MON. DEL FRIGNANO | SERRAMAZZONI | T.Tiepido e affluenti Rii Valle e Bucamante T.Fossa Rio Pulce | Riparazione opere idrauliche, taglio vegetazione e movimentazioni | 77.468,53 | R |
| 13 | MO | COM. MON. APPEN. MODENA OVEST | PRIGNANO | T.Pescarolo | Risagomature e opere idrauliche | 77.468,53 | RP |
| 14 | MO | COM. MON. APPEN. MODENA OVEST | MONTEFIORINO | Rio Porcinago | Costruzione briglie | 77.468,53 | P |
| 15 | MO | COM. MON. APPEN. MODENA EST | GUIGLIA | Rii Castiglione e Vallecchie | Lavori di ripristino idraulico - forestale in località varie | 103.291,38 | R |
|  |  |  | TOTALE |  |  | 1.088.139,81 |  |

BACINO PO - ENTE ATTUATORE PROVINCIA

| PROG. | PROV. | ENTE ATTUATORE | COMUNE | OGGETTO | IMPORTI | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RE | PROV. DI REGGIO EMILIA | BAISO | Ripristino della viabilità provinciale S.P. n.7 e S.P. 98 | 335.696,98 | R |
| 2 | RE | PROV. DI REGGIO EMILIA | TOANO | Ripristino della viabilità provinciale S.P. n.8 | 129.114,22 | R |
| 3 | RE | PROV. DI REGGIO EMILIA | VILLAMINOZZO | Ripristino della viabilità provinciale S.P. n.9 | 929.622,42 | R |
| 4 | RE | PROV. DI REGGIO EMILIA | RAMISETO | Ripristino della viabilità provinciale S.P. n.15 | 748.862,50 | R |
| 5 | RE | PROV. DI REGGIO EMILIA | LIGONCHIO | Ripristino della viabilità provinciale S.P. n.18 e della S.P. n.93 | 428.659,23 | R |
| 6 | RE | PROV. DI REGGIO EMILIA | CANOSSA | Ripristino della viabilità provinciale S.P. n.54 | 92.962,24 | R |
| 7 | RE | PROV. DI REGGIO EMILIA | CANOSSA CASTELNOVO NE' MONTI | Ripristino della viabilità provinciale S.P. n.79 | 92.962,24 | R |
| 8 | RE | PROV. DI REGGIO EMILIA | RAMISETO | Ripristino della viabilità provinciale S.P. n.102 | 92.962,24 | R |
| 9 | MO | PROV. DI MODENA | CARPI SOLIERA | Ripristino della viabilità provinciale S.P. n. 1 - Ricostruzione ponte sul Fiume Secchia in località Bacchello | 413.165,52 | RP |
| 10 | MO | PROV. DI MODENA | COMUNI VARI | Ripristino della viabilità provinciale S.P. n 3, 18, 19, 20, 21, 41 | 123.949,66 | R |

BACINO PO - ENTE ATTUATORE PROVINCIA

| PROG. | PROV. | ENTE ATTUATORE | COMUNE | OGGETTO | IMPORTI | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | MO | PROV. DI MODENA | COMUNI VARI | Ripristino della viabilità provinciale S.P. n 4, 26, 27, 34 | 149.772,50 | R |
| 12 | MO | PROV. DI MODENA | PAVULLO | Ripristino della viabilità provinciale S.P. n.4 Fondovalle Panaro loc. Terre Rosse | 154.937,07 | RP |
| 13 | MO | PROV. DI MODENA | COMUNI VARI | Ripristino della viabilità provinciale S.P. n. 13, 15, 16 e 17 | 98.126,81 | R |
| 14 | MO | PROV. DI MODENA | COMUNI VARI | Ripristino della viabilità provinciale S.P. n. 22, 26, 27, 30, 33, 36 | 214.329,61 | R |
| 15 | MO | PROV. DI MODENA | COMUNI VARI | Ripristino della viabilità provinciale S.P. n 23, 24,28,32,39 | 129.114,22 | R |
|  |  |  | TOTALE |  | 4.134.237,48 |  |

BACINO PO - ENTE ATTUATORE COMUNE

| N. | PROV. | COMUNE ATTUATORE | OGGETTO | IMPORTI | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RE | ALBINEA | Ripristino viabilità comunale a valle del complesso cimiteriale | 30.987,41 | R |
| 2 | RE | BAISO | Ripristino viabilità comunale nelle loc. Montarola, Granata, Chiesa San Cassiano, Piana Costa Bassa, Boschi Levizzano-Caliceto, Debbia, Castello San Cassiano | 117.752,17 | R |
| 3 | RE | BAISO | Ripristino della viabilità comunale nelle località La Serra - Corciolano, Nord loc. Cassola, Ca' Mantetto, Olmo, Monchi, Teneggia Sud-Est e Casino Levizzano | 159.068,72 | R |
| 4 | RE | BAISO | Ripristino della viabilità comunale nelle località Bosco Visignolo, Prato, Gazzolo-Guilguila, Casale, Paderna, Ponticello Baragalla-Rio dell'Oca, Serra di Là-Lucenta, Montipò, Guzzella e Cerreto | 145.124,39 | R |
| 5 | RE | BAISO | Lavori di consolidamento in loc. Mapiana | 122.916,74 | R |
| 6 | RE | BUSANA | Ripristino della viabilità comunale nelle loc. Nismozza e Marmoreto | 18.075,99 | R |
| 7 | RE | CANOSSA | Ripristino della viabilità comunale in loc. Ca' de Curti, Casalino e Crognolo | 38.734,27 | R |
| 8 | RE | CANOSSA | Consolidamento aree instabili versanti in loc. campo sportivo e La Trinità | 30.987,41 | R |

BACINO PO - ENTE ATTUATORE COMUNE

| N. | PROV. | COMUNE ATTUATORE | OGGETTO | IMPORTI | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RE | CANOSSA | Ripristino della viabilità comunale nelle loc. Cadrazzole, Tezza di Vedriano, Crognolo e Ca' de Sassi, Trinità-Vedriano-Pietranera, Borzano, Cavandola, Votigno e Canossa | 247.899,31 | R |
| 10 | RE | CANOSSA | Ripristino strutture perimetrali e coperture del cimitero di Ciano e Vedriano | 25.822,84 | R |
| 11 | RE | CARPINETI | Rip. viab. loc. Bicetto, Casella, Pianzano, Vò-S.Caterina, Vò-Montelago, SanPietro-Niana, Boschi-Velluc.-P.te Cavolo, Costa-S. Donnino, Riana-S.Donnino, S.Biagio-Poiago-Cà Bertoni-Cà Ugoletti-Pantano, P.te Cavola-C. Campani, capol., Pontone-Ceriola-Gatta | 464.811,21 | R |
| 12 | RE | CASALGRANDE | Ripristino della viabilità comunale Via San Bartolomeo(loc. La Querciola), Via Selciata, Via Statutaria, Via Torlitora, Via Riazzolo, Via Fornaci e Via Canaletto | 175.595,35 | R |
| 13 | RE | CASINA | Ripristino viabilità comunale Leguigno-Ariolo, Barazzone-Trinità, Migliara-Belleo, Susineta-Bergogno-Costa Paullo, Basina-Bergugno, Ciolla si Paullo, e nelle loc. Casa Venturi, Le Vaglie di Cortogno | 384.760,39 | R |
| 14 | RE | CASTELLARANO | Ripristino viabilità comunale Via Cadiroggio nella frazione Ca' di Roggio | 92.962,24 | R |
| 15 | RE | CASTELLARANO | Ripristino viabilità comunale Via Casale nella frazione San Valentino | 108.455,95 | R |

BACINO PO - ENTE ATTUATORE COMUNE

| N. | PROV. | COMUNE ATTUATORE | OGGETTO | IMPORTI | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | RE | CASTELLARANO | Ripristino viabilità comunale Via Canicchio nella frazione Montebabbio | 48.546,95 | R |
| 17 | RE | CASTELLARANO | Ripristino viabilità comunale Via Gavardo, Via Rontano | 66.106,48 | R |
| 18 | RE | CASTELLARANO | Ripristino viabilità comunale Via Maestà Nera, Via Lorano | 29.954,50 | R |
| 19 | RE | CASTELLARANO | Demolizione e ricostruzione ponti e manufatti idraulici sul rio di Roteglia e sul rio Casa Fontana | 51.645,69 | R |
| 20 | RE | CASTELNOVO NE' MONTI | Ripristino viabilità comunale nelle loc. Gombio - Casa Magnavacchi, Case Ferrari, San Giovanni, Pian del Lago, Grotte, ponti Rio Tassobbio e Rio Maillo | 142.025,65 | R |
| 21 | RE | CASTELNOVO NE' MONTI | Ripristino viabilità comunale nelle loc. Croce-V.M. Canossa, Campo Lungo-Berzana, Felina, Gatta | 144.607,93 | R |
| 22 | RE | CASTELNOVO NE' MONTI | Ripristino fognature in località Schiezza-casino, capoluogo, Croce e ripristino campo sportivo, Costa de' Grassi | 121.367,37 | R |
| 23 | RE | QUATTRO CASTELLA | Ripristino viabilità comunale Salvarano-Bedogno, Salvarano-Calinzano | 25.822,84 | R |

BACINO PO - ENTE ATTUATORE COMUNE

| N. | PROV. | COMUNE ATTUATORE | OGGETTO | IMPORTI | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | RE | RAMISETO | Ripristino viabilità comunale di Cereggio, Pian di Camporella, Cà Mingone-Casa Abati, Bosco di Nigone, Camporella, Succiso Nuovo, Pieve San Vincenzo-Poviglio e nelle loc. Masere-Campogrande, e Ramiseto Capoluogo e ripristini danni area polo scolastico in loc. Ramiseto capoluogo | 131.696,51 | R |
| 25 | RE | REGGIO EMILIA | Ripristino viabilità comunale Via Makallè | 77.468,53 | R |
| 26 | RE | S. POLO D'ENZA | Ripristino della viabilità comunale di Vetto di Grassano, San Polo-Caverzana-Madonna della Battaglia, loc. Buca-Caverzana e Rampina, Macigno-Monte Moro, Vetto-Carbognano-Grassano Basso, loc. Grassano | 56.810,26 | R |
| 27 | RE | SCANDIANO | Ripristino viabilità comunale Scandiano - Monte Babbio, loc. Monte Evangelo | 61.974,83 | R |
| 28 | RE | TOANO | Ripristino viabilità comunale nelle loc. Mulinetto-Frale, Monzone-Villa Bonicelli, Bivio Castagnola, Cà Bagnoli-Vogno, | 149.772,50 | R |
| 29 | RE | TOANO | Ripristino viabilità comunale nelle loc.Margine, Massa Chiesa, Casa Valenti, Bivio-Panara, Casa Campana e Bubbano-Massa | 162.683,92 | R |
| 30 | RE | TOANO | Ripristino viabilità comunale nelle loc. Stiano, Casa Bonci-Corte, Veneseto, Campagnola, Vialago e Vignola-Lusignana | 178.694,09 | R |

BACINO PO - ENTE ATTUATORE COMUNE

| N. | PROV. | COMUNE ATTUATORE | OGGETTO | IMPORTI | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | RE | TOANO | Ripristino acquedotto e fognature loc. Cerredolo | 35.635,53 | R |
| 32 | RE | VETTO | Ripristino viabilità comunale Buvolo-Rosano, Casone-Spigone, Vetto-Costaborgo, Vetto-Casone, Maiola-Roncolo, Vetto-Cà Ferrari-Cà Cinolla | 108.455,95 | R |
| 33 | RE | VEZZANO S.C. | Ripristino viabilità comunale e opere fognarie nelle loc. Signano, Coccolaio-Navassa, Montecroce, Monte Casola, Pecorile e ripristino delle strutture del cimitero in loc. Paderna | 77.468,53 | R |
| 34 | RE | VIANO | Ripristino viabilità comunale nelle loc. Mamorra, Casino, Vronco, Cervara, Catte, Ronconovo, Casella, Giunchetti, La Valle, Minghetta | 196.253,62 | R |
| 35 | RE | VILLAMINOZZO | Rip.viab.Minozzo-Montef.,S.Bartol.-Fonti, C.Pelati-Coccarello,C.Magnano-Strinati, Morsiano-P.Dolo,Vill.-Santonio-Monteorsaro,Costalta-M.Gazzano,Gova-Mors.-Novell.,Vill.-Gottasara,CerreSol.-Carù, Vill.-Mul.Bruciato,Sassatello,Vill.-Montale, C.Bagatti | 134.278,79 | R |
| 36 | MO | BOMPORTO | Ripristino ponte sul Cavo Minutara della strada comunale Via Bastiglia in loc. Villavara | 59.392,54 | R |
| 37 | MO | CAMPOGALLIANO | Ripristino sponda dei Laghi Curiel | 25.822,84 | R |

BACINO PO - ENTE ATTUATORE COMUNE

| N. | PROV. | COMUNE ATTUATORE | OGGETTO | IMPORTI | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | MO | CASTELNUOVO R. | Ripristino viabilità comunale: Via Case Bruciate, Via Pavese, Rio Gamberi e fognature comunaliVia Bocchetti, Via del Cristo, Via Battisti | 123.949,66 | R |
| 39 | MO | CASTEL D'AIANO | RIpristino viabilità comunale in loc. Mingolino | 170.430,78 | R |
| 40 | MO | FANANO | Ripristino viabilità comunale della strada Cimoncino - Lago Ninfa, strada di Ospitale in loc. Cuor Gesù e acquedotto in loc. Valdifredda | 108.455,95 | R |
| 41 | MO | FIUMALBO | Ripristino viabilità comunale Bar Alpino e del Lago | 144.607,93 | R |
| 42 | MO | FORMIGINE | Ripristino viabilità comunale Via Stradella in loc. Formigine, Via Turchetto e Via Bassa Paolucci in loc.Casinalbo | 46.481,12 | R |
| 43 | MO | FRASSINORO | Ripristino viabilità comunale Romanoro loc. Aravecchia e Montale, Fondovalle Dolo loc. Penna Rossa-Corno Montone, ponte Dolo-Rovolo loc. Coop. Agricola, strada Del Duca-Piandelagotti | 139.443,36 | R |
| 44 | MO | GUIGLIA | Ripristino viabilità comunale Via Castiglione loc. Certosino, Via Rocchetta loc. Cà di Nanni, Via Pieve di Trebbio loc. Isolani, Via Castellino loc. Tufo, Via Tintoria loc. incrocio Via Specchi-Rio Vallecchie | 100.709,10 | R |

BACINO PO - ENTE ATTUATORE COMUNE

| N. | PROV. | COMUNE ATTUATORE | OGGETTO | IMPORTI | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | MO | LAMA MOCOGNO | Ripristino viabilità comunale Le Piane di Mocogno loc. Serragli, Via Cavallari loc. Maestà Cavaini, Pracanina, Chiesa-Casarola, La Cornia e ripresa del movimento franoso in loc. Montecenere centro | 139.443,36 | R |
| 46 | MO | MARANELLO | Ripristino viabilità comunale Via Gagliardella, Via Santo Stefano, Via Cappella, Via Graziosi loc. ponte Grizzaga | 59.392,54 | R |
| 47 | MO | MARANO S.P. | Ripristino viabilità comunale Via Denzano, Via Casinello loc. Rodiano, Via Rivara | 81.600,19 | R |
| 48 | MO | MONTECRETO | Ripristino viabilità comunale Via Circonvallazione Nord nel capoluogo | 51.645,69 | R |
| 49 | MO | MONTEFIORINO | Ripristino viabilità comunale Fondovalle Dolo in loc. Campogrande, loc. Le Salde (consolidamento ponte), loc. Algara, loc. Cà Gerbini | 149.772,50 | R |
| 50 | MO | MONTESE | Ripristino viabilità comunale strada Maserno-Monte Specchio in loc. Casoncino e Riva, Via Rossa loc. Cà di Schirolo e Cà di Scarabozzo | 72.303,97 | R |
| 51 | MO | MONTESE | Ricostruzione ponte Chiozzo | 929.622,42 | R |

BACINO PO - ENTE ATTUATORE COMUNE

| N. | PROV. | COMUNE ATTUATORE | OGGETTO | IMPORTI | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | MO | PALAGANO | Ripristino viabilità comunale loc. Casa Buratta, e Boccassuolo loc. Raggiola- Pianelli- Casa Marchetti, Pietraguisa loc. Montevecchio-Capanna-Pietraguisa, San Vitale loc. Montelatorre, Piana di Monchio loc. Cendore, Poggio in loc. Piana | 139.443,36 | R |
| 53 | MO | PAVULLO | Ripristino viabilità comunale loc. Borelle di Miceno,loc. La Croce di Niviano, Fontanamora, C32Montorso, loc. Cà Belvedere, loc. Renno-Sassorosso | 92.962,24 | R |
| 54 | MO | PIEVEPELAGO | Ripristino viabilità comunale loc. Casa Mocco e loc. Casa Micheletto | 51.645,69 | R |
| 55 | MO | POLINAGO | Ripristino viabilità comunale loc. Casa Bezzo, loc. Piangiana di San Martino, loc. Mulino turrini, loc. Gombola-Casa Storto, loc. Cà Vecchia-Serre Frassineti | 103.291,38 | R |
| 56 | MO | PRIGNANO | Ripristino viabilità comunale Cassuolo-Cà della Villa e loc. Casa Matteazzi | 54.227,97 | R |
| 57 | MO | RIOLUNATO | Ripristino viabilità comunale loc. Fosso di Salvarotto, Riolunato-Polle, Serpiano-Cento Croci | 41.316,55 | R |
| 58 | MO | SERRAMAZZONI | Ripristino viabilità comunale Olio-Valle loc. Favello, Monfestino loc. Variante | 30.987,41 | R |

BACINO PO - ENTE ATTUATORE COMUNE

| N. | PROV. | COMUNE ATTUATORE | OGGETTO | IMPORTI | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | MO | SESTOLA | Ripristino viabilità comunale Lago della Ninfa | 20.658,28 | R |
| 60 | MO | SESTOLA | Ripristino scarpa di appoggio campi da tennis in loc. Galavrone | 15.493,71 | R |
| 61 | MO | SPILAMBERTO | Ripristino viabilità comunale via S. Pellegrino, via Confine, via Medicine e via Pilamiglio, via S. Liberata | 36.151,98 | R |
| 62 | MO | VIGNOLA | Ripristino viabilità comunale via dell'Artigianato, via della Tecnica, via del Commercio, via Caduti sul Lavoro, via dell'Industria | 46.481,12 | R |
| 63 | MO | ZOCCA | Ripristino viabilità comunale loc. Montalbano, via Pendice-Rosola, via Mavore | 87.797,67 | R |
|  |  | TOTALE |  | 7.288.756,22 |  |